黄南州体育场

黄南州体育场2016年全年开放天数为365天，平均每周开放时间为105小时以上，举办公益性大、小体育赛事及其他活动38场次，体育讲座4次。体育健身技能培训300人次，运动健身指导600人次，平均每天参加健身锻炼的群众在300人次以上，全年在体育场参加健身锻炼的群众约为12万人次。

2016年，大型体育场馆免费低收费开放补助项目总投资140万元，实际到位资金140万元，资金到位率100%。黄南州体育场切实加强补助资金的管理，严格执行《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》，坚持统一管理、突出重点、合理安排、专款专用、注重效绩的原则。严格执行国家法律法规和财务规章制度，并接受财政、审计、体育行政部门的监督和检查。根据补助资金的使用范围：可用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。2016年内共支出33.94万元，主要用于场地及设备维修5.24万元，设施设备更新4.36万元，人员工资10.31万元，公益性体育活动举办8.50万元，举办青少年足球训练班5.50万元。

黄南州体育场严格按照加强补助资金管理，专款专用，分账核算，并妥善保存有关原始票据及凭证。补助资金的各项支出严格执行国家有关财务规章制度的开支范围及开支标准。建立健全内部监督约束机制，提高补助资金管理和使用的安全性、有效性、规范性。无违反规定截留、挪用补助资金，或者报送虚假材料骗取补助资金等行为。

2016年在使用大型场馆免费低收费补助资金当中，黄南州体育场田径跑道、足球场、篮球场均因损坏严重或是不适应当前的使用环境，计划使用大型场馆免费低收费补助资金对场地需要进行维修改造等。为了发展黄南州足球事业，2016年下半年黄南州体育场计划投入约130万元将场地内原有的损坏严重的11人制混凝土结构足球场维修成人造草坪的足球场，前期的准备工作已就绪，由于黄南州十月中旬就进入封冻期，所以，预计2017年6月黄南州体育场11人制标准的人造草坪足球场将建成投入使用。剩余的项目及资金也将在2017年全部使用完成。

自查结论：财务制度健全，使用经费规范。但是，暴露出经费使用只有年计划，而无具体使用的计划，包括季度计划、月计划、项目计划、公益性体育活动计划、设施设备更新计划等，存在一定的随意性，使得补助资金使用不能按年度完成。

整改办法：自2017年起制定相应的规章制度，对大型场馆免费低收费补助资金的使用要在年初制定好具体的使用方案、使用计划，依据使用方案和计划及时间限定按期完成资金的使用。

尖扎县民族体育场

2016年，在省、州体育部门的正确领导和大力支持下，尖扎县民族体育场积极推进体育场馆免费开放深化工程。全年对外开放360天，每天开放16个小时。先后举办各类体育活动22场次，其他体育文化活动15余场次，体育健身技能培训80人次，运动健身指导100人次。2016年，大型体育场馆免费低收费开放补助项目总投资145万元，实际到位资金145万元，资金到位率100%。全年共支出免费开放补助资金96.73万元。其中，管理和保洁人员工资23.24万元，办公及水电费5.35万元，场地维修维护费61.36万元，设施设备更新费4.32万元，公益性活动费2.46万元。免费开放补助资金使用率达66.7%。

自查结论：一是在资金的使用方面严格执行了《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》，不存在截留或挪用专项资金，所有支出经费相关会计信息真实、准确、完整、规范，严格执行了财务管理制度，实行了单独核算。二是由于我县冬季体育活动的开展和体育场馆管理的实际需要，预留了部分资金，使补助资金使用未按年度完成。

整改办法：一是严格按照《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》，将2016年度剩余的免费开放补助资金分别用于冬季体育活动、冬季体育场管理和保洁人员工资和水电等费用。二是进一步完善相应的规章制度，制定相关的活动计划，保证免费资金的使用效率，并按时完成年度资金的使用。