三江源国家公园社区发展和基础设施建设专项规划

（送审稿）

中咨集团生态技术研究所（北京）有限公司

2018年10月

目  录

第一章 总则	1

第一节 规划背景	1

第二节 规划依据	2

一、政策法规	2

二、技术规范	5

第三节 指导思想、原则和目标	6

一、指导思想	6

二、基本原则	7

三、主要目标	8

第四节 规划范围	1

第五节 规划期限	1

第二章 现状评价	2

第一节 社区发展现状	2

一、居住情况	2

二、民生水平	5

三、公共服务	11

四、社区管理	14

第二节 基础设施建设现状	15

一、交通	15

二、电力	15

三、通信	16

四、环保	16

五、人畜饮水	17

六、防灾减灾	17

七、管理设施	17

第三节 面临挑战	22

一、社区发展面临挑战	22

二、基础设施建设面临挑战	23

第三章 构建社区发展新模式	25

第一节 国家公园社区发展目标	25

一、生态保护有效促进社区发展	25

二、社区支撑国家公园保护建设管理	26

三、社区发展加速乡村振兴	26

四、实行社区分类管理	27

第二节 社区发展主要任务	32

一、构建公园建设和社区发展良好互动模式	32

二、提升社会服务水平	34

三、发展新时代社区文化	38

四、大力发展绿色产业	39

五、开展社区志愿服务	40

六、带动周边社区发展	41

七、社区人口引导调控	42

第三节 建立与执法部门联防联控机制	43

第四章 基础设施建设	44

第一节 生态保护基础设施	44

一、巡护交通	44

二、管理设施	44

第二节 公共设施	45

一、交通	45

二、供电	45

三、通信	46

四、环境卫生	46

五、饮水工程	47

六、防灾减灾	48

第五章 划定建设用地控制线	49

第一节 社区控制线	49

一、控制线划定	49

二、管控要求	51

第二节 基础设施控制线	52

一、控制线划定	52

二、管控要求	53

第六章 建设入口社区和特色小镇	55

第一节 入口社区选址	55

第二节 入口社区功能定位	56

一、国家公园带动周边社区发展的重要载体	56

二、国家公园重要的支撑服务区	56

三、国家公园生态产业的集中布局区	57

四、国家公园内人口的重要承接区	57

第三节 入口社区管控要求	57

第四节 打造特色小镇	58

第七章 重点工程项目	60

第一节 重点工程	60

一、社区公共服务设施建设	60

二、基础设施建设	61

第二节 实施计划	66

第八章 投资估算	70

第一节 估算依据	70

第二节 估算投资	71

第三节 资金筹措	75

第九章 环境影响评价和效益分析	77

第一节 环境影响评价	77

一、环境影响分析与预测	77

二、预防环境影响的对策	78

三、环境影响评价的结论	79

第二节 效益分析	79

一、生态效益	79

二、社会效益	80

三、经济效益	81

第十章 保障措施	82

第一节 组织协调	82

第二节 项目管理	82

第三节 资金保障	83

第四节 科技保障	83

第五节 监督考核	84

附表	85

附图	87

# 第一章 总则

## 第一节 规划背景

三江源国家公园是我国首个国家公园体制试点，在青海省委省政府的部署下，三江源国家公园管理局按照《三江源国家公园体制试点方案》要求，组织编制了《三江源国家公园总体规划》（以下简称《总体规划》），并于2018年1月经国务院同意由国家发展改革发正式印发实施。《总体规划》要求建立三江源国家公园规划体系，由总体规划和生态保护、生态体验和环境教育、产业发展和特许经营、社区发展和基础设施建设及管理规划等5个专项规划组成。其中，总体规划是宏观层面指导国家公园建设空间布局的战略规划，专项规划根据总体规划落实具体建设任务和实施计划。作为规划体系的重要组成，《三江源国家公园社区发展和基础设施建设专项规划》（下称《社区和基础设施专规》）在《总体规划》指导下编制，旨在落实和细化《总体规划》确定的社区发展和基础设施建设主要任务，提出与三江源国家公园保护和建设相适应的社区发展模式，划定社区和基础设施建设控制线，制定社区发展和基础设施建设任务清单和实施计划，推进落地实施。

## 第二节 规划依据

### 一、政策法规

（一）决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告（2017年10月18日 习近平）；

（二）《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（2013年11月12日中国共产党第十八届中央委员会第三次会议通过）；

（三）《关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号）；

（四）《生态文明体制改革总体方案》（中发〔2015〕25号）；

（五）《建立国家公园体制总体方案》（国务院公报〔2017〕29号）；

（六）《三江源国家公园体制试点方案》；

（七）《三江源国家公园总体规划（2016-2025）》（发改社会〔2018〕64号）；

（八）《三江源国家公园条例（试行）》（青海省人民代表大会常务委员会〔2017〕47号）；

（九）《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》（国务院公报2018年第29号）；

（十）《中华人民共和国城乡规划法》（主席令﹝2017﹞74号）；

（十一）《中华人民共和国公路法（2017修正）》（全国人大常委会 主席令﹝2017﹞81号）；

（十二）《中华人民共和国土地管理法》（主席令﹝1986﹞41号）；

（十三）《农村公路建设管理办法》（中华人民共和国交通运输部令﹝2017﹞4号）；

（十四）《青海省农村公路条例（征求意见稿）》；

（十五）《省级空间规划试点方案》（厅字〔2016〕51号）；

（十六）《农村人居环境整治三年行动方案》（国务院公报﹝2018﹞5号）；

（十七）《三江源地区异地办学奖补机制实施办法》；

（十八）《青海省人民政府办公厅关于推进基层综合性文化服务中心建设的实施意见》（青政办〔2016〕121号）；

（十九）《关于进一步促进三江源地区易地搬迁群众可持续发展的意见》（青政〔2014〕77号）；

（二十）《青海省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（青政〔2014〕33号）；

（二十一）《三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿机制实施办法》；

（二十二）《青海省人民政府关于加快全省交通运输基础设施建设的意见》（青政〔2015〕76号）；

（二十三）《青海省“十三五”通用航空业发展规划》（青政办〔2017〕11号）；

（二十四）《青海省交通运输“十三五”发展规划》；

（二十五）《“十三五”时期文化旅游提升工程实施方案》（发改社会〔2017〕245号）；

（二十六）《“十三五”西部和农村地区邮政普遍服务以及全国邮政机要通信基础设施建设工作方案》（发改办基础〔2016〕917号）；

（二十七）《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知》（国办发〔2016〕9号）；

（二十八）《青海省人民政府关于进一步加强全省城镇生活垃圾处理工作的意见》（青政〔2016〕62号）；

（二十九）《青海省环境保护厅关于加强农牧区生活垃圾、污水处理设施运行管理的指导意见》（青环发〔2013〕139号）；

（三十）《住房城乡建设部关于推进“厕所革命”提升城镇公共厕所服务水平有关工作的通知》（建城〔2018〕11号）；

（三十一）《中共青海省委办公厅青海省人民政府办公厅关于印发<青海省“厕所革命”三年行动方案>的通知》（青办字〔2018〕9号）；

（三十二）《青海省土地利用总体规划》（青政〔2000〕49号）；

（三十三）《青海省城乡社区服务体系建设“十三五”规划》。

### 二、技术规范

（一）《青海省新型农村社区规划建设导则》；

（二）《乡镇卫生院建设标准》（建标函〔2004〕43号）；

（三）《青海省村卫生室建设标准与服务规范》；

（四）《青海省教学点办学标准（试行）》（青教规〔2014〕86号）；

（五）《青海省标准化中小学办学标准（试行）》；

（六）《青海省全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件校舍建设标准》；

（七）《青海省“全面改薄”项目教育信息化标准》；

（八）《幼儿园建设标准》（建标〔2016〕175号）；

（九）《幼儿园教职工配备标准（暂行）》（教师〔2013〕1号）；

（十）《青海省幼儿园基本办园标准(试行)》（青教基〔2013〕44号）；

（十一）《乡镇综合文化站建设标准》（建标〔2012〕44号）；

（十二）《农村敬老院建设标准》（建标〔2012〕160号）。

## 第三节 指导思想、原则和目标

### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想，与实施乡村振兴战略相结合，坚持绿水青山就是金山银山，坚持人与自然和谐共生，坚持良好生态环境是最普惠的民生福祉，全面落实《建立国家公园体制总体方案》要求，按照《三江源国家公园总体规划》确定的目标和任务，与各专项规划紧密衔接，以采取最严格的生态保护政策、执行最严格的生态保护标准、落实最严格的生态保护措施、实行最严格的责任追究制度为前提，以园区发展现状为基础，以问题和需求为导向，充分考虑生态保护、文化传承、脱贫攻坚、产业发展需要，结合三江源国家公园的功能定位和保护管理要求，构建生态严格保护、人民和谐幸福的三江源国家公园社区发展新模式，为保护地管理模式下的社区发展提供样板。根据公园保护管理、社区发展、生态体验、防灾减灾和科学研究等的需求，科学设计、有序推进基础设施建设，以国省道为骨干，县、乡公路和农村道路为基础，构建公园巡护路网体系；注重人的发展，推进电力、通信、水利、环保、防灾减灾，构建全面布局、点线结合的基础设施支撑体系；以提高管理能力和管理水平为目的，加快管理设施建设，加速实现人与自然和谐统一，全面建设现代化国家公园。

### 二、基本原则

——生态优先，科学规划。始终将生态保护放在优先位置，在生态保护的前提下，科学规划社区发展和基础设施建设项目。

——以人为本，统筹推进。注重人的发展，充分考虑牧民生产生活的各个方面，统筹推进建设，实现人与自然和谐共生。

——精准设计，严格管控。通过精准设计，从严划定建设用地控制线，对建设项目实施最严格的管控，达到最严格保护的要求。

——全面协调，有序衔接。全面协调国家公园其它方面功能的发挥，有序衔接生态保护、生态产业和特许经营、生态体验和环境教育等，共同促进三江源国家公园保护管理模式的构建。

——全民参与，共建共享。加强宣传教育，引导牧民通过多种形式参与，共同建设新公园、新社区，共同享用建设红利。

### 三、主要目标

总体目标：建立和三江源国家公园相适应的新型社区发展模式，通过生态保护推进社区发展，通过社区发展提高生态保护能力，形成生态环境得到有效保护、民生不断改善、文化有效传承、社区共建共享、人与自然和谐相处的良好局面。建成完善的基础设施体系，满足国家公园建设和运行需求及园区内外互联互通需要，保障生态保护、科学研究、民生改善、产业发展、生态体验、环境教育和社区发展，大力提升公园管理和支撑服务能力。

近期目标：到2020年，正式设立三江源国家公园时，“公园社区”模式初步形成，转产转业牧民有序增加，居住人口有所下降，生态文化传承弘扬，牧民群众广泛参与公园共建共享，全面实现小康。公园内基础设施建设成效显著，巡护路网初步形成，用电、通信、饮水问题基本解决，垃圾收运体系全覆盖，防灾减灾体系逐步完善，公园管理能力得到显著提升。

中期目标：到2025年，“公园社区”模式全面形成，民生不断发展，生态文化发扬光大，转产转业牧民持续增加，人口规模与公园承载力相协调，共建共享领域更加广泛。建成完善的公园基础设施体系，巡护路网功能到位，电力、通信全面通达，给排水和污染物处理系统先进，防灾减灾体系完善，公园管理能力持续提升。

远期目标：到2035年，全面建成生态社区、智慧社区、和谐社区，人与自然和谐相处，体现国家公园社区特色，并成为典范。基础设施体系水平领先，为公园各项功能的发挥提供强有力保障，建成现代化的国家公园。

表1                                      目标指标体系表

| 序号 | 一类指标 | 二类指标 | 单位 | 2017年 | 2020年 | 2025年 | 2035年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区发展 | 人口 | 万人 | 7.21 | 有所下降 | 有所下降 | 维持稳定 |
| 2 |  | 牧民人均纯收入 | 元 | 7179 | 10500 | 14000 | 25000 |
| 3 |  | 千人执业医生数 | 人 | 1.3 | 1.64 | 2 | 2.5 |
| 4 |  | 万人床位数 | 张 | 38 | 45 | 55 | 65 |
| 5 |  | 医疗保险参保率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 |  | 养老保险 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 |  | 新农合参保率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 |  | 义务教育巩固率 | ％ | 73.1 | 100 | 100 | 100 |
| 9 |  | 学前教育普及率 | % | 80.74 | 90 | 95 | 100 |
| 10 |  | 转产转业劳动力人口比例 | ％ | 35 | 50 | 55 | 70 |
| 11 |  | 牧民培训比例 | % | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 12 |  | 公益岗位培训比例 | % | 85 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | 基础设施 | 道路 |  |  | 消除无路村 | 消除无路村 | 消除无路村 |
| 14 |  | 供电 |  | 用电全覆盖 | 稳定用电 | 稳定用电 | 稳定用电 |
| 15 |  | 移动通信 |  |  | 大型聚居点全覆盖 | 聚居点全覆盖 | 聚居点全覆盖 |
| 16 |  | 生活垃圾无害化处理率 | ％ | 54.3 | 80 | 100 | 100 |
| 17 |  | 社区环保厕所覆盖率 | % | 40 | 85 | 90 | 100 |
| 18 |  | 社区安全饮水达标率 | % | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 19 |  | 物资储备库 |  |  | 聚居点全覆盖 | 聚居点全覆盖 | 聚居点全覆盖 |
| 20 |  | 避难场所 |  |  | 聚居点全覆盖 | 聚居点全覆盖 | 聚居点全覆盖 |
| 21 |  | 人均避难地面积 | 平方米 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |

## 第四节 规划范围

规划范围为三江源国家公园全部，总面积12.31万平方公里，涉及治多、曲麻莱、玛多、杂多四县和可可西里自然保护区管辖区域，共12个乡镇、53个行政村。为协调园区内外关系，适度辐射到公园外相关区域。

## 第五节 规划期限

规划基准年为2017年，规划至2025年，展望至2035年。

# 第二章 现状评价

## 第一节 社区发展现状

改革开放以来，三江源地区乡村发展取得了长足进步，广大牧民群众生活水平逐步提高，生产条件逐步改善，但总体上社区发展较为滞后，人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾也较为突出。

### 一、居住情况

目前，公园内牧民已基本实现定居，呈大散居小聚居分布。截至2017年，公园范围内共有牧民19109户、72074人，基本为藏族。在历史进程中形成了逐水草而居的生产生活方式，生产生活主要依靠草原和牧业生产。改革开放特别是进入新世纪以来，党和政府着力改善广大牧民群众生计，先后实施了三江源生态保护和建设一期工程的生态移民工程、游牧民定居工程，以及玉树灾后重建安置等，基本实现了游牧民群众的定居，同时呈现出以下特征。

——分布形式上，主要以行政村为基础，沿道路和集镇定居，聚落和散居户共同组成管理单元。

——总体上牧民居住仍较为分散，聚落程度较低、规模较小，呈现大散居、小聚居的分布特点，除12个乡镇政府驻地和野牛沟、唐格玛、多秀等大型定居点外（表2），其它定居点多则5户，少则1-2户。

——初步呈现出向各级行政中心聚集的趋势，超过80%的牧民居住在乡镇政府周围50公里（直线距离）范围内（详见图1、图2、图3）。

——定居和游牧相结合，冬季在聚居点居住的牧民，夏季多在夏季草场进行游牧生产。老人和儿童逐渐向定居点和行政中心聚集，聚居点老人和儿童人口比例高，青壮年人口比例低。

图1        三江源国家公园长江源园区定居点分布现状

图2        三江源国家公园黄河源园区定居点分布现状

图3       三江源国家公园澜沧江源园区定居点分布现状

随着相关工程的实施，三江源国家公园牧民的聚集程度越来越高，但目前聚居和散居并存，散居为主的状态在一定时间内仍将持续，总体未形成布局合理的村庄体系。

### 二、民生水平

在国家大力支持和青海省多年努力下，三江源地区社会面貌发生了翻天覆地的变化，民生不断改善，牧民生活水平不断提高。但由于自然地理条件限制和经济社会发展底子薄等客观及历史原因，三江源国家公园所涉四县仍属经济社会欠发达地区，2017年，农牧民人均可支配收入分别为7608元、7454元、6491元和7163，与全省农牧民人均值9462元有较大差距。所涉四县产业和收入结构单一，治多、曲麻莱、玛多三县主要来源为国家补助、畜牧业收入，杂多县除国家补助和畜牧业收入外，虫草收入也为主要来源之一。近年来，随着生态畜牧业的推进和以牧业为主的合作社推广，逐步改变畜牧业生产方式，推进转产转业，收入结构将逐步发生改变。所在四县均为国家扶贫开发工作重点县，贫困面广、贫困程度深，公园范围内尚有贫困人口20987，必须在2020年全部脱帽。因此，三江源国家公园人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾表现尤为突出，民生改善任务重，实现和巩固精准脱贫难度大，同步全面建成小康要付出更加艰辛努力。

表2                            国家公园范围人口和经济社会情况统计表

| 园区 | 乡/镇 | 行政村 | 户数（户） | 人口（人） | 劳动力（人） | 聚居情况 | 人均纯收入（元） | 主要来源 | 羊单位 （万头/只） | 合作社（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总户数 | 贫困户数 | 总人口 | 贫困人口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长江源园区 | 索加乡 | 小计 | 2172 | 1089 | 6656 | 3008 | 3131 |  | 2380 |  |  |  |  |
|  |  | 当曲村 | 515 | 301 | 1519 | 829 | 741 | 散居为主 | 2380 | 畜牧+补助 | 羊：5.1 牛：4.9 | 1个牧业合作社 | 美丽乡村 |
|  |  | 莫曲村 | 490 | 277 | 1581 | 766 | 716 | 散居为主 | 2380 | 畜牧+补助 |  | 1个牧业合作社 |  |
|  |  | 牙曲村 | 757 | 261 | 2157 | 686 | 1001 | 散居为主 | 2380 | 畜牧+补助 |  | 1个牧业合作社 |  |
|  |  | 君曲村 | 410 | 250 | 1399 | 727 | 673 | 散居为主 | 2380 | 畜牧+补助 |  | 1个牧业合作社 |  |
|  | 扎河乡 | 小计 | 1958 | 1958 | 6872 | 2037 | 3502 |  | 4063 |  | 23.54 |  |  |
|  |  | 智赛村 | 540 | 540 | 1937 | 673 | 990 | 散居为主 | 2650 | 畜牧+补助 | 羊：3.9 牛：5.9 | 1个牧业合作社 |  |
|  |  | 大旺村 | 430 | 430 | 1621 | 368 | 830 | 村上193户710人；县上274户781人；乡上16户50人 | 3810 | 畜牧+补助 |  | 1个牧业合作社 |  |
|  |  | 口前村 | 502 | 502 | 1665 | 481 | 810 | 散居为主 | 2650 | 畜牧+补助 |  | 1个牧业合作社 |  |
|  |  | 马赛村 | 486 | 486 | 1649 | 515 | 872 | 村上213户446人；县上283户984人 | 7400 | 畜牧+补助 |  | 1个牧业合作社 | 生态保护与发展体制机制示范村 |
|  | 曲麻河乡 | 小计 | 2252 | 463 | 7448 | 1147 | 1893 |  | 8380 |  | 24.15 |  |  |
|  |  | 昂拉村 | 1363 | 121 | 4461 | 334 | 477 | 约40户150人 | 7944 | 畜牧+补助 |  | 1个“股份制”合作社,4个联户型合作社 |  |
|  |  | 措池村 | 272 | 161 | 892 | 178 | 368 | 约30户100人 | 10578 | 畜牧+补助 |  | 3个牧业合作社 |  |
|  |  | 多秀村 | 320 | 77 | 946 | 284 | 602 | 政府主导定居点，冬季40户150人 | 8494 | 畜牧+补助 |  | 7个牧业合作社 | 美丽乡村 |
|  |  | 勒池村 | 297 | 104 | 1149 | 351 | 446 | 散居为主 | 8273 | 畜牧+补助 |  | 4个牧业合作社 |  |
|  | 叶格乡 | 小计 | 2049 | 524 | 6380 | 1556 | 3715 |  | 4214 |  | 18.06 |  |  |
|  |  | 红旗村 | 1167 | 204 | 3653 | 520 | 1386 | 约40户150人 | 4099 | 畜牧+补助 |  |  | 美丽乡村、生态保护与发展体制机制示范村 |
|  |  | 莱阳村 | 434 | 142 | 1338 | 448 | 1132 | 散居为主 | 5050 | 畜牧+补助 |  |  |  |
|  |  | 龙麻村 | 448 | 178 | 1389 | 588 | 1197 | 散居为主 | 3715 | 畜牧+补助 |  |  |  |
| 黄河源园区 | 黄河乡 | 小计 | 787 | 321 | 2422 | 985 | 1357 |  | 5351 |  | 4.69 |  |  |
|  |  | 江旁村 | 94 | 48 | 243 | 133 | 134 | 约60户150人 |  | 畜牧+补助 |  |  |  |
|  |  | 塘格玛村 | 146 | 45 | 485 | 143 | 268 | 约300户1000人 |  | 畜牧+补助 |  | 有牧业合作社 |  |
|  |  | 阿映村 | 79 | 51 | 198 | 134 | 111 | 散居为主 |  | 畜牧+补助 |  |  |  |
|  |  | 热曲村 | 76 | 53 | 208 | 161 | 117 | 散居为主 |  | 畜牧+补助 |  |  |  |
|  |  | 哲合玛村 | 120 | 35 | 402 | 135 | 223 | 散居为主 |  | 畜牧+补助 |  |  |  |
|  |  | 白玛纳村 | 126 | 44 | 401 | 136 | 236 | 散居为主 |  | 畜牧+补助 |  |  |  |
|  |  | 斗江村 | 146 | 45 | 485 | 143 | 268 | 约300户1000人 |  | 畜牧+补助 |  | 有牧业合作社 |  |
|  | 玛查理镇 | 小计 | 570 | 270 | 1591 | 754 | 1310 |  | 5351 |  | 2.76 |  |  |
|  |  | 尕拉村 | 79 | 40 | 225 | 118 | 176 | 散居为主 |  | 畜牧+补助 |  |  |  |
|  |  | 刊木青村 | 102 | 42 | 268 | 128 | 202 | 散居为主 |  | 畜牧+补助 |  |  |  |
|  |  | 江措村 | 115 | 47 | 290 | 129 | 236 | 散居为主 |  | 畜牧+补助 |  |  |  |
|  |  | 江多村 | 102 | 57 | 270 | 153 | 232 | 散居为主 |  | 畜牧+补助 |  |  |  |
|  |  | 隆埂村 | 88 | 38 | 304 | 113 | 266 | 散居为主 |  | 畜牧+补助 |  |  |  |
|  |  | 赫拉村 | 84 | 46 | 234 | 113 | 198 | 散居为主 |  | 畜牧+补助 | 2.66 |  |  |
|  | 扎陵湖乡 | 小计 | 766 | 346 | 2252 | 951 | 1252 |  | 16743 |  |  |  |  |
|  |  | 卓让村 | 107 | 44 | 266 | 108 | 149 | 77户 | 24792 |  |  | 1个生态巡护队 | 美丽乡村 |
|  |  | 尕泽村 | 98 | 37 | 297 | 115 | 162 | 散居为主 | 18657 | 畜牧+补助 |  |  |  |
|  |  | 擦泽村 | 99 | 47 | 312 | 150 | 150 | 19户50人，寺院另有30户 | 17290 | 畜牧+补助 |  |  | 生态保护与发展体制机制示范村 |
|  |  | 阿涌村 | 268 | 114 | 809 | 303 | 445 | 散居为主 | 12461 | 畜牧+补助 |  |  |  |
|  |  | 勒那村 | 99 | 63 | 287 | 170 | 178 | 散居为主 | 17868 | 畜牧+补助 |  |  |  |
|  |  | 多涌村 | 95 | 41 | 281 | 105 | 168 | 冬季30-40户150人,夏季一般仅1-6户 | 17675 | 畜牧+补助 |  | 4个（玛尼石合作社、炒面合作社、藏服加工合作社、摩托车维修合作社） |  |
| 澜沧江源园区 | 昂赛乡 | 小计 | 1630 | 373 | 8501 | 1066 | 2115 | 散居 | 6705 |  | 4.28 | 3个 |  |
|  |  | 年都村 | 270 | 137 | 3307 | 429 | 820 | 100户500人 | 6780 | 畜牧+补助+虫草 | 1.39 | 1个牧业合作社 | 生态保护与发展体制机制示范村 |
|  |  | 热情村 | 664 | 112 | 3041 | 315 | 760 | 约40户150人 | 6750 | 畜牧+补助+虫草 | 1.67 | 1个牧业合作社 |  |
|  |  | 苏绕村 | 696 | 124 | 2153 | 322 | 535 | 约40户150人 | 6745 | 畜牧+补助+虫草 | 1.19 | 1个牧业合作社 |  |
|  | 查旦乡 | 小计 | 1366 | 819 | 5525 | 2613 | 3008 | 散居 | 5502 |  | 5.38 | 4个 |  |
|  |  | 达谷村 | 279 | 201 | 1163 | 561 | 1132 | 30户150人 | 5500 | 畜牧+补助+虫草 | 1.21 | 1个牧业合作社 |  |
|  |  | 巴青村 | 348 | 211 | 1332 | 710 | 615 | 散居为主 | 4780 | 畜牧+补助+虫草 | 1.69 | 1个牧业合作社 |  |
|  |  | 齐荣村 | 394 | 204 | 1650 | 678 | 600 | 散居为主 | 4450 | 畜牧+补助+虫草 | 1.53 | 1个牧业合作社 |  |
|  |  | 跃尼村 | 345 | 203 | 1380 | 664 | 661 | 散居为主 | 4760 | 畜牧+补助+虫草 | 0.91 | 1个牧业合作社 |  |
|  | 莫云乡 | 小计 | 1625 | 879 | 6323 | 2671 | 2130 | 散居 | 4592 |  | 7.65 | 4 |  |
|  |  | 巴阳村 | 528 | 276 | 1746 | 764 | 563 | 20户100人 | 4590 | 畜牧+补助+虫草 | 2.01 | 1个牧业合作社 |  |
|  |  | 结绕村 | 236 | 123 | 1067 | 518 | 350 | 散居为主 | 4460 | 畜牧+补助+虫草 | 1.72 | 1个牧业合作社 |  |
|  |  | 达英村 | 463 | 254 | 1820 | 703 | 700 | 散居为主 | 4450 | 畜牧+补助+虫草 | 1.93 | 1个牧业合作社 |  |
|  |  | 格云村 | 398 | 226 | 1690 | 686 | 517 | 散居为主 | 4430 | 畜牧+补助+虫草 | 1.98 | 1个牧业合作社 |  |
|  | 扎青乡 | 小计 | 2095 | 744 | 9183 | 2400 | 4592 | 散居 | 6792 |  | 4.88 | 4 |  |
|  |  | 地青村 | 651 | 181 | 3112 | 502 | 1982 | 100户500人 | 6790 | 畜牧+补助+虫草 | 1.17 | 1个牧业合作社 | 美丽乡村 |
|  |  | 昂闹村 | 442 | 198 | 1594 | 744 | 720 | 散居为主 | 6283 | 畜牧+补助+虫草 | 1.09 | 1个牧业合作社 |  |
|  |  | 达清村 | 476 | 227 | 2107 | 729 | 570 | 散居为主 | 6450 | 畜牧+补助+虫草 | 1.24 | 1个牧业合作社 |  |
|  |  | 格赛村 | 526 | 138 | 2370 | 425 | 1320 | 散居为主 | 6697 | 畜牧+补助+虫草 | 1.36 | 1个牧业合作社 |  |
|  | 阿多乡 | 小计 | 1839 | 634 | 8921 | 1799 | 2215 |  | 5850 |  | 7.15 | 4 |  |
|  |  | 多加村 | 495 | 146 | 2514 | 404 | 620 | 30户150人 | 5850 | 畜牧+补助+虫草 | 2.44 | 1个牧业合作社 |  |
|  |  | 吉乃村 | 421 | 80 | 1876 | 278 | 470 | 约40户150人 | 5850 | 畜牧+补助+虫草 | 0.68 | 1个牧业合作社 | 美丽乡村 |
|  |  | 瓦河村 | 451 | 193 | 2272 | 383 | 560 | 散居为主 | 5800 | 畜牧+补助+虫草 | 2.74 | 1个牧业合作社 |  |
|  |  | 普克村 | 472 | 215 | 2259 | 734 | 565 | 散居为主 | 5780 | 畜牧+补助+虫草 | 1.25 | 1个牧业合作社 |  |
| 合计 |  | 19109 | 8240 | 72074 | 20987 | 30220 |  |  |  |  |  |  |

### 三、公共服务

改革开放以来，国家公园内社区公共服务水平有了显著提升，每乡及相对较大的定居点均配备了卫生院（室），医疗服务能力逐年提高。公园内每乡至少有一所小学，基本实现了义务教育全覆盖。文化体育方面，逐步建设文化、体育活动场所，配备图书、器材等设施设备。社会保障成效显著，农村养老、医疗保险覆盖率逐年提高。但由于历史欠账多，总体而言，社区发育程度低，公共服务水平仍有很多短板。医疗卫生和宣传教育等普遍存在人才短缺、设施设备不足或配备后难以投入使用等问题，特别是幼儿教育存在较大差距；文化体育等仅在乡镇及大型聚居点有所布局，大部分村社尚属空白；社会保障有待进一步提升，贫困和因病致贫等仍有发生；就业渠道狭窄，牧民转产转业难度大、出口少。解决好公共服务问题，将有利于牧民有序聚集，有利于推进牧民转产转业，是促进国家公园生态保护的有效措施之一。

表3             国家公园范围内公共服务现状

| 园区 | 乡镇 | 行政村 | 医疗卫生 | 教育 | 兽医 | 文体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卫生室 | 医生 | 小学 | 教师 |  | 党员活动室 | 文体活动室 |
| 长江源园区 | 索加乡 | 当曲村 | 1 | 2 | 无 |  | 8 | 1 | 1 |
|  |  | 莫曲村 | 1 | 2 | 无 |  | 8 | 1 | 1 |
|  |  | 牙曲村 | 1 | 2 | 无 |  | 12 | 1 | 1 |
|  |  | 君曲村 | 1 | 2 | 无 |  | 8 | 1 | 1 |
|  | 扎河乡 | 智赛村 | 1 | 2 | 无 |  | 12 | 1 |  |
|  |  | 大旺村 | 1 | 2 | 无 |  | 9 | 1 |  |
|  |  | 口前村 | 1 | 2 | 无 |  | 9 | 1 |  |
|  |  | 马赛村 | 1 | 2 | 无 |  | 12 | 1 |  |
|  | 曲麻河乡 | 昂拉村 | 1 | 1 | 无 |  | 3 | 无 |  |
|  |  | 措池村 | 无 |  | 1 | 6 | 3 | 1 |  |
|  |  | 多秀村 | 1 |  | 1 | 8 | 3 | 无 |  |
|  |  | 勒池村 | 1 | 1 | 无 |  | 3 | 无 |  |
|  | 叶格乡 | 红旗村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 无 |  |
|  |  | 莱阳村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 无 |  |
|  |  | 龙麻村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 无 |  |
| 黄河源园区 | 黄河乡 | 江旁村 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 无 |  |
|  |  | 塘格玛村 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
|  |  | 阿映村 | 无 |  | 无 |  | 1 | 无 |  |
|  |  | 热曲村 | 无 |  | 无 |  | 1 | 无 |  |
|  |  | 哲合玛村 | 无 |  | 无 |  | 1 | 无 |  |
|  |  | 白玛纳村 | 无 |  | 无 |  | 1 | 无 |  |
|  |  | 斗江村 | 无 |  | 无 |  | 1 | 无 |  |
|  | 玛查里镇 | 尕拉村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 无 |  |
|  |  | 刊木青村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 无 |  |
|  |  | 江措村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 无 |  |
|  |  | 江多村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 无 |  |
|  |  | 隆埂村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 无 |  |
|  |  | 赫拉村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 无 |  |
|  | 扎陵湖乡 | 卓让村 | 1 | 2 | 无 |  | 2 | 无 |  |
|  |  | 尕泽村 | 无 |  | 无 |  | 1 | 无 |  |
|  |  | 擦泽村 | 1 | 2 | 无 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 阿涌村 | 无 |  | 无 |  | 1 |  |  |
|  |  | 勒那村 | 无 |  | 无 |  | 1 |  |  |
|  |  | 多涌村 | 1 | 2 | 无 |  | 1 |  |  |
| 澜沧江源园区 | 昂赛乡 | 年都村 | 1 | 5 | 2 | 8 | 无 |  | 1 |
|  |  | 热情村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 1 |  |
|  |  | 苏绕村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 1 |  |
|  | 查旦乡 | 达谷村 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 |  |
|  |  | 巴青村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 1 |  |
|  |  | 齐荣村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 1 |  |
|  |  | 跃尼村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 1 |  |
|  | 莫云乡 | 巴阳村 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 |  |
|  |  | 结绕村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 1 |  |
|  |  | 达英村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 1 |  |
|  |  | 格云村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 1 |  |
|  | 扎青乡 | 地青村 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 |  |
|  |  | 昂闹村 | 无 |  | 1 |  | 无 | 1 |  |
|  |  | 达清村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 1 |  |
|  |  | 格赛村 | 无 |  | 无 |  | 无 | 1 |  |
|  | 阿多乡 | 多加村 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 |  | 1 |
|  |  | 吉乃村 | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 1 |
|  |  | 瓦河村 | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 1 |
|  |  | 普克村 | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 1 |

注：无养老院、就业服务中心等专设的社会保障设施，依托现有场所开展相关社会保障服务

### 四、社区管理

通过多年发展，基本形成了社区管理的雏形。以村为基础，普遍建立了基层党支部和村民委员会，形成基层管理体系；乡村牧社普遍形成了融合习俗文化的村规民约，在生态保护、生产生活、文化传统、集体收入等方面规范约束，一些群众还自发组建了诸如社区环境保护协会、动物保护小组等团体组织；以牧业合作社为主要形式的专业合作迅速发展，成为牧民增加收入和提高生产效率的重要途径；越来越多的非政府组织自发组织在这一地区开展教育培训、灾害救助、产业引导、环境保护等方面的活动，对牧区管理起到了重要引导作用。由于地广人稀的现实条件，社区高效管理难度大，牧民参与社区管理的机会和条件不均等。同时，随着社区发育程度的不断完善，社区形态在不断发生变化，特别是人口聚集的趋势越来越明显，牧民生活生产方式也在发生改变，需求越来越多元，目前的社区管理已难以满足社区快速发展的需求。社区作为国家公园的重要组成部分，传统生态文化根深蒂固、管理机构不断健全、村规民约不断完善，加之社会组织的协助管理，已经在生态保护方面发挥了积极的作用。要进一步加强社区管理，引导社区成为国家公园生态保护的重要主体之一。

## 第二节 基础设施建设现状

通过多年发展和建设，基础设施水平显著提升，在交通、电力、通信、环保、饮水、防灾减灾及管理设施等方面均有质的飞跃，有效促进生态保护和民生改善。但由于建设底子薄、历史欠账多，总体建设水平仍然较低，难以更高效的支撑保护和发展。

### 一、交通

公园范围内现有高等级公路及国省干道438公里，县乡道路1019公里，通村道路1523公里。由于公园面积大，人口分布分散，公路覆盖率总体偏低，只有区位较好、规模较大的定居点实现了路面硬化，如多秀村、年都村、热情村、苏绕村和地青村等，但同时存在建设标准低，部分道路损坏程度较大等问题；其它行政村，路面仅铺有碎石或直接裸露，甚至仍未实现道路通畅，牧民出行难度大，极大影响巡护通达。此外，仅有少量乡镇有长途公共汽车，公共交通严重滞后。

### 二、电力

在公园范围内已全面消除无电村，通过农村电网、光伏电站和户用光伏实现电力供应。农村电网仅延伸范围较小，多为距县城较近的村镇，包括红旗村、年都村、龙麻村、江旁村、卓让村、多加村和野牛沟等；光伏电站仅在聚居程度相对较高的村庄布设，包括多秀村、莱阳村、塘格玛村、尕泽村、擦泽村、阿涌村、勒那村、多涌村、热情村、苏绕村、达谷村、巴阳村和地青村等；其它全部为户用光伏供电。总体上，国家公园范围内用电不均衡现象极为凸显，农村电网覆盖率仅为13%，光伏电站和户用光伏存在供电不稳定、衰减和设备维护难等问题，用电缺口较大。

### 三、通信

公园内乡镇的政府驻地已基本实现移动通信全覆盖，其它区域出于维稳需要海事卫星已经部署到村，有大量区域通讯未实现覆盖，是青海省通信基础设施最薄弱的地区。牧民手机普及率较高，但使用效率低；相对偏远的乡村，对讲机使用较为普遍，但远距离通讯困难。总体而言，公园内移动通信网络的覆盖程度较低，卫星通讯的地面接收设施设备不足，大部分区域存在通讯难问题。

### 四、环保

农村环境综合整治项目已覆盖园区所有村，采取村收集—乡转运—县处理的方式。但也存在处理方式单一，转运设备使用效率不高，成本高昂，部分村庄未能有效覆盖的问题，垃圾未经处理直接填埋的方式仍然存在。污水处理方面，公园内无企业污水排放，污水主要来源为牧民生活污水，均为直接排放。公园内社区及公路沿线公共厕所数量逐年增多，以旱厕为主，随着环保意识不断提升，牧民使用厕所的比率在上升，但整体仍处于较低水平。

### 五、人畜饮水

通过居民供水工程、牧区饮水工程的实施，部分牧民实现了集中安全饮水，有18个村打了水井，但仍以自然水源为主。总体公园内供水、饮水基础设施仍然较为薄弱，大部分牧民以饮用自然水源为主，且和多种野生动物、家畜共享水源，疫病隐患大，饮水安全工程仍待进一步巩固提升。

### 六、防灾减灾

园内面临的自然灾害主要有洪涝、地震、冰雪、森林草原火灾、地质灾害等，通过相关水利等防灾减灾基础工程的实施，有效保障了广大人民群众基本安全需求，但曲麻河乡等个别地区仍存在洪涝灾隐患；对于灾害发生后的应对和抵御设施，包括应急避难场所和物资储备等，目前仍与牧民安全生产生活需求还有一定差距，只有莱阳村、江旁村、年都村、热情村、苏绕村各有一处避难场所外，其余村尚无防灾减灾救灾设施设备。

### 七、管理设施

三江源国家管理局为新组建机构，存在办公用房和职工周转房不足的问题。在保护站和派出所等管理设施方面，在三江源国家级自然保护区和可可西里国家级自然保护区相关设施的基础上，为适应国家公园的保护要求，正在新建或改扩建18处保护站、13处派出所，有效缓解了原来设点少，管护范围过大等问题。同时，为加强访客管理，正在建设12处门禁，以及分别在格尔木、治多、曲麻莱、玛多、杂多建设科普教育服务中心。通过这些管理设施的建设，三江源国家公园的管理能力已经大幅提升。

必要的基础设施是生态巡护和生态保护工程顺利开展的重要支撑，也是促进实现人与自然和谐共生的重要保障。公园内基础设施建设水平虽已有较大提升，但仍然薄弱，难以支撑生态保护和社区发展的需要，必须构建与国家公园保护管理要求相适应的基础设施体系。

表4                                 国家公园范围内基础设施现状表

| 园区 | 乡镇 | 行政村 | 交通 | 电力 | 通信 | 环卫 | 饮水 | 防灾减灾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污水处理 | 垃圾处理 | 公厕 |  |  |
| 长江源园区 | 索加乡 | 当曲村 | 砂石路 | 户用光伏 | 信号差 | 无处理 | 收集转运 | 公厕一所 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 莫曲村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 公厕一所 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 牙曲村 | 砂石路 | 户用光伏 | 信号差 | 无处理 | 收集转运 | 公厕一所 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 君曲村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 公厕一所 | 自然水源 | 无 |
|  | 扎河乡 | 智赛村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 大旺村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 口前村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 马赛村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  | 曲麻河乡 | 昂拉村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 措池村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 多秀村 | 国道沿线 | 光伏电站 | 有信号 | 无处理 | 收集转运 | 村委会有旱厕 | 有水井，以自然水源为主 | 无 |
|  |  | 勒池村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 有水井，以自然水源为主 | 无 |
|  | 叶格乡 | 红旗村 | 砂石路 | 农村电网 | 有信号 | 无处理 | 填埋 | 村委会有旱厕 | 有水井，以自然水源为主 | 无 |
|  |  | 莱阳村 | 砂石路 | 光伏电站 | 有信号 | 无处理 | 收集转运 | 村委会有旱厕 | 有水井，以自然水源为主 | 有1处避难所 |
|  |  | 龙麻村 | 砂石路 | 农村电网 | 有信号 | 无处理 | 收集转运 | 村委会有旱厕 | 有水井，以自然水源为主 | 无 |
| 黄河源园区 | 黄河乡 | 江旁村 | 砂石路 | 农村电网和光伏电站 | 有信号 | 无处理 | 收集转运 | 村委会有旱厕 | 有水井，以自然水源为主 | 有1处避难所 |
|  |  | 塘格玛村 | 砂石路 | 光伏电站 | 有信号 | 无处理 | 填埋 | 村委会有旱厕 | 有水井，以自然水源为主 | 无 |
|  |  | 阿映村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 热曲村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 哲合玛村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 白玛纳村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 斗江村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  | 玛查里镇 | 尕拉村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 刊木青村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 江措村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 江多村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 隆埂村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 赫拉村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  | 扎陵湖乡 | 卓让村 | 砂石路 | 农村电网 | 有信号 | 无处理 | 填埋 | 村委会有旱厕 | 有水井，以自然水源为主 | 无 |
|  |  | 尕泽村 | 砂石路 | 光伏电站 | 信号差 | 无处理 | 收集转运 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 擦泽村 | 砂石路 | 光伏电站 | 信号差 | 无处理 | 填埋 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 阿涌村 | 砂石路 | 光伏电站 | 有信号 | 无处理 | 填埋 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 勒那村 | 砂石路 | 光伏电站 | 无信号 | 无处理 | 填埋 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 多涌村 | 砂石路 | 光伏电站 | 信号差 | 无处理 | 填埋 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
| 澜沧江源园区 | 昂赛乡 | 年都村 | 省道沿线 | 农村电网 | 有信号 | 无处理 | 高温裂解 | 村委会有旱厕 | 有水井，以自然水源为主 | 有1处避难所 |
|  |  | 热情村 | 省道沿线 | 光伏电站 | 有信号 | 无处理 | 高温裂解 | 村委会有旱厕 | 有水井，以自然水源为主 | 有1处避难所 |
|  |  | 苏绕村 | 省道沿线 | 光伏电站 | 有信号 | 无处理 | 收集转运 | 村委会有旱厕 | 有水井，以自然水源为主 | 有1处避难所 |
|  | 查旦乡 | 达谷村 | 砂石路 | 光伏电站 | 有信号 | 无处理 | 焚烧 | 村委会有旱厕 | 有水井，以自然水源为主 | 无 |
|  |  | 巴青村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 填埋 | 无公厕 | 有水井，以自然水源为主 | 无 |
|  |  | 齐荣村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 填埋 | 无公厕 | 有水井，以自然水源为主 | 无 |
|  |  | 跃尼村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 填埋 | 无公厕 | 有水井，以自然水源为主 | 无 |
|  | 莫云乡 | 巴阳村 | 砂石路 | 光伏电站 | 有信号 | 无处理 | 填埋 | 村委会有旱厕 | 有水井，以自然水源为主 | 无 |
|  |  | 结绕村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 填埋 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 达英村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 填埋 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 格云村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 填埋 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  | 扎青乡 | 地青村 | 省道沿线 | 光伏电站 | 有信号 | 无处理 | 填埋 | 村委会有旱厕 | 有水井，以自然水源为主 | 无 |
|  |  | 昂闹村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 填埋 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 达清村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 填埋 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 格赛村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 填埋 | 无公厕 | 自然水源 | 无 |
|  | 阿多乡 | 多加村 | 砂石路 | 农村电网 | 有信号 | 无处理 | 收集转运 | 村委会有旱厕 | 有水井，以自然水源为主 | 无 |
|  |  | 吉乃村 | 砂石路 | 户用光伏 | 无信号 | 无处理 | 填埋 | 村委会有旱厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 瓦河村 | 砂石路 | 户用光伏 | 有信号 | 无处理 | 填埋 | 村委会有旱厕 | 自然水源 | 无 |
|  |  | 普克村 | 砂石路 | 户用光伏 | 有信号 | 无处理 | 填埋 | 村委会有旱厕 | 自然水源 | 无 |

## 第三节 面临挑战

三江源国家公园实行更加严格的保护，人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾在这一区域也较为凸显。社区发展和基础设施建设既要有利于生态保护，也要促进解决主要矛盾，面临诸多挑战。

### 一、社区发展面临挑战

#### （一）保护和发展相协调的挑战。

社区发展必须以生态保护为前提，社区发展的过程中，伴随牧民聚居的住房、基础设施及公共服务设施等的建设，聚居点的生态压力将增大，造成对生态环境的潜在隐患。突破传统的社区发展模式，有效处理好保护和发展的关系，构建既满足生态保护要求，又实现布局合理、管理顺畅、群众安居乐业的国家公园社区发展模式，是面临的首要挑战。

#### （二）生产生活方式改变的挑战。

由于历史、民族、文化等方面的原因，三江源地区长期以来形成了其固有的逐水草而居的游牧生产生活方式，同时造就了公园内较为分散的牧民居住形态。社区发展的过程中，引导牧民有序聚居，其生产生活方式和居住形态都将发生改变。帮助牧民适应新的生活方式，引导转产转业，解决后续产业问题，是社区发展必须解决的重要问题。

#### （三）传统文化活态传承的挑战。

公园原住民世世代代生活在青藏高原，在千百年的历史进程中，形成了他们关于自然、人生的基本观念和生活方式，创造了独具特色的传统文化，在生产生活中被不断传承。传统文化是三江源的宝贵财富，对维护三江源优良的生态环境和实现人与自然和谐共生发挥着不可替代的作用。社区发展一定程度上改变了牧民的生产生活方式，文化传承的载体受到影响，必须探索建立一套新的模式，确保传统文化的活态传承。

#### （四）提供良好社区服务的挑战。

国家公园范围内设施建设历史欠账多，经济社会欠发达，通过提高社区服务水平改善牧民生活任务艰巨。公园面积巨大，社区发展过程中将继续吸引牧民聚居，但总体而言，聚居和分散并存的状况将长期存在，难以保障每一个牧民享受同等的社区服务，社区服务普惠难度大。国家公园内高寒缺氧，为医疗卫生、教育宣传、文化体育等方面公共服务设施的建设和运行增添新阻力，提出了新的技术要求。

### 二、基础设施建设面临挑战

一是生态保护的限制。国家公园以生态保护为第一要义，基础设施建设必须以不对生态环境造成破坏为前提，并且基础设施要服务于生态保护和建设，所以，基础设施从选址、施工到运营都必须严格管控。

二是发展基础差。现代化的基础设施是实现小康社会的标志，但公园内现有基础设施相对落后，牧民居住较为分散，基础设施红利要惠及每一个牧民，存在较大难度。

三是自然条件恶劣。受三江源国家公园所在区域自然条件影响，尤其是高寒缺氧和冻土等问题，对基础设施的设计施工和运营维护等提出了更高的要求。同时，要加强科学技术研究，增强科技支撑能力。

四是地方财力有限。青海仍是我国欠发达地区，三江源地区财政支出主要依靠中央财政转移支付，难以腾出空间支持国家公园的基础设施建设，必须依靠中央事权属性，请求中央财政加大支持。

# 第三章 构建社区发展新模式

## 第一节 国家公园社区发展目标

三江源国家公园社区将呈现生态保护和社区发展相互促进、相互支撑的形态，生态环境优良，人民生活和谐幸福，人与自然和谐共生。强调社区成为保护的基本单元和主体，实现可持续发展

### 一、生态保护有效促进社区发展

基于三江源国家公园社区，探索生态扶贫新路径。一是在实施生态工程项目过程中，优先为当地社区提供劳务岗位，获取劳务报酬。二是在现有基础上，继续按照“每户一岗”的标准提供生态管护公益岗位，获得稳定的工资性收入。三是充分依托三江源国家公园生态资源优势，支持社区发展生态产业，增加经营性收入和财产性收入。四是继续开展各类生态补偿，并适当提高标准，增加转移性收入。通过生态保护，使牧民获得更多实惠，提高生活水平，促进社区和谐稳定。同时，生态保护还将改善人居环境，进一步促进建立美好社区。

### 二、社区支撑国家公园保护建设管理

社区是三江源国家公园不可分割的重要组成部分，在国家公园的保护、建设和管理过程中，将发挥重要的支撑作用。一是社区直接参与生态保护，主要为通过劳务输出的形式参与到生态工程项目和生态管护中。二是在实施生态工程、生态巡护，以及发展生态产业、开展生态体验等过程中，社区将发挥重要的支撑服务作用。三是三江源国家公园也是牧民的家园，他们将发挥主人翁精神，自觉自愿参与到管理过程中，也是国家公园管理的重要补充。

### 三、社区发展加速乡村振兴

在实行最严格生态保护的前提下，社区发展中，统筹谋划经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，使三江源国家公园内的乡村在三江源地区率先实现振兴。一是大力发展社区绿色产业，提升产业质量，促进产业融合，打造产业兴旺的乡村社区。二是强化生态系统治理，加强环境综合整治，打造生态宜居的乡村社区。三是加强思想道德建设，传承发展优秀传统文化，加强公共文化建设，打造乡风文明的乡村社区。四是加强基层党组织建设，深化村民自治实践，法治为本，提升德治水平，打造治理有效的乡村社区。五是推进转产转业和牧民增收，大力提升医疗、教育等公共服务水平，推动基础设施提档升级，打造生活富裕的乡村社区。六是积极发挥非政府组织在社区公共服务、产业发展、技能培训、坏境保护等方面的积极作用，加速乡村振兴。

### 四、实行社区分类管理

基于三江源国家公园生态保护要求，以社区发展的实惠辐射到每一个牧民为目标，基于现有的社区形态和建设水平，为便于高效全面的提供社区服务，构建分类管理的三江源国家公园社区发展模式。

#### （一）社区分类

对接《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，按照聚集、转移的理念，以行政村为基本管理单元，充分利用现有设施，根据居民聚居形态、基础设施现状、公共服务设施建设水平，综合考虑区位、交通、发展方向等因素，打造三种类型的公园社区，即一类社区、二类社区和三类社区。

——一类社区包括基础条件较好的各乡镇政府驻地和现有大规模集中定居点，如野牛沟集中定居点等。

——二类社区包括公园内区位较好、交通便利、有一定聚居基础的行政村，以及列入青海省高原美丽乡村和三江源国家公园生态保护与发展体制机制示范村的行政村。

——除一类社区和二类社区外，所有以分散居住为主、聚居程度更低、设施更落后的行政村划为三类社区。

经研究分析，规划在国家公园内打造12个一类社区、10个二类社区、32三类社区。其中长江源园区4个一类社区、4个二类社区、7个三类社区；黄河源园区3个一类社区、3个二类社区、14个三类社区；澜沧江源园区5个一类社区、3个二类社区、11个三类社区。（详见表5、图4）。

表5                     三江源国家公园社区规划表

| 序号 | 国家公园园区 | 县 | 乡/镇 | 行政村/ 聚居点 | 社区类型 | 社区名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江源园区 | 治多县 | 索加乡 | 君曲村 | 一类社区 | 索加社区 |
| 2 | 长江源园区 | 治多县 | 索加乡 | 莫曲村 | 二类社区 | 莫曲社区 |
| 3 | 长江源园区 | 治多县 | 索加乡 | 牙曲村 | 三类社区 | 牙曲社区 |
| 4 | 长江源园区 | 治多县 | 索加乡 | 当曲村 | 三类社区 | 当曲社区 |
| 5 | 长江源园区 | 治多县 | 扎河乡 | 智赛村 | 一类社区 | 扎河社区 |
| 6 | 长江源园区 | 治多县 | 扎河乡 | 大旺村 | 三类社区 | 大旺社区 |
| 7 | 长江源园区 | 治多县 | 扎河乡 | 口前村 | 三类社区 | 口前社区 |
| 8 | 长江源园区 | 治多县 | 扎河乡 | 马赛村 | 二类社区 | 马赛社区 |
| 9 | 长江源园区 | 曲麻莱县 | 曲麻河乡 | 昂拉村 | 一类社区 | 曲麻河社区 |
| 10 | 长江源园区 | 曲麻莱县 | 曲麻河乡 | 措池村 | 二类社区 | 措池社区 |
| 11 | 长江源园区 | 曲麻莱县 | 曲麻河乡 | 多秀村 | 二类社区 | 多秀社区 |
| 12 | 长江源园区 | 曲麻莱县 | 曲麻河乡 | 勒池村 | 三类社区 | 勒池社区 |
| 13 | 长江源园区 | 曲麻莱县 | 叶格乡 | 红旗村 | 一类社区 | 叶格社区 |
| 14 | 长江源园区 | 曲麻莱县 | 叶格乡 | 莱阳村 | 三类社区 | 莱阳社区 |
| 15 | 长江源园区 | 曲麻莱县 | 叶格乡 | 龙麻村 | 三类社区 | 龙麻社区 |
| 16 | 黄河源园区 | 玛多县 | 黄河乡 | 阿映村 | 三类社区 | 阿映社区 |
| 17 | 黄河源园区 | 玛多县 | 黄河乡 | 热曲村 | 三类社区 | 热曲社区 |
| 18 | 黄河源园区 | 玛多县 | 黄河乡 | 江旁村 | 一类社区 | 黄河社区 |
| 19 | 黄河源园区 | 玛多县 | 黄河乡 | 哲合玛村 | 三类社区 | 哲合玛社区 |
| 20 | 黄河源园区 | 玛多县 | 黄河乡 | 塘格玛村 | 二类社区 | 塘格玛社区 |
| 21 | 黄河源园区 | 玛多县 | 黄河乡 | 斗江村 | 三类社区 | 斗江社区 |
| 22 | 黄河源园区 | 玛多县 | 黄河乡 | 白玛纳村 | 三类社区 | 白玛纳社区 |
| 23 | 黄河源园区 | 玛多县 | 玛查理镇 | 野牛沟 | 一类社区 | 野牛沟社区 |
| 24 | 黄河源园区 | 玛多县 | 玛查理镇 | 江多村 | 三类社区 | 江多社区 |
| 25 | 黄河源园区 | 玛多县 | 玛查理镇 | 刊木青村 | 三类社区 | 刊木青社区 |
| 26 | 黄河源园区 | 玛多县 | 玛查理镇 | 江措村 | 三类社区 | 江措社区 |
| 27 | 黄河源园区 | 玛多县 | 玛查理镇 | 隆埂村 | 三类社区 | 隆埂社区 |
| 28 | 黄河源园区 | 玛多县 | 玛查理镇 | 赫拉村 | 三类社区 | 赫拉社区 |
| 29 | 黄河源园区 | 玛多县 | 扎陵湖乡 | 卓让村 | 一类社区 | 扎陵湖社区 |
| 30 | 黄河源园区 | 玛多县 | 玛查理镇 | 尕拉村 | 三类社区 | 尕拉社区 |
| 31 | 黄河源园区 | 玛多县 | 扎陵湖乡 | 尕泽村 | 三类社区 | 尕泽社区 |
| 32 | 黄河源园区 | 玛多县 | 扎陵湖乡 | 擦泽村 | 二类社区 | 擦泽社区 |
| 33 | 黄河源园区 | 玛多县 | 扎陵湖乡 | 阿涌村 | 三类社区 | 阿涌社区 |
| 34 | 黄河源园区 | 玛多县 | 扎陵湖乡 | 勒那村 | 三类社区 | 勒那社区 |
| 35 | 黄河源园区 | 玛多县 | 扎陵湖乡 | 多涌村 | 二类社区 | 多涌社区 |
| 36 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 阿多乡 | 多加村 | 一类社区 | 阿多社区 |
| 37 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 阿多乡 | 吉乃村 | 二类社区 | 吉乃社区 |
| 38 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 阿多乡 | 瓦河村 | 三类社区 | 瓦河社区 |
| 39 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 阿多乡 | 普克村 | 三类社区 | 普克社区 |
| 40 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 昂赛乡 | 热情村 | 一类社区 | 昂赛社区 |
| 41 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 昂赛乡 | 年都村 | 二类社区 | 年都社区 |
| 42 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 昂赛乡 | 苏绕村 | 二类社区 | 苏绕社区 |
| 43 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 查旦乡 | 达谷村 | 一类社区 | 查旦社区 |
| 44 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 查旦乡 | 齐荣村 | 三类社区 | 齐荣社区 |
| 45 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 查旦乡 | 跃尼村 | 三类社区 | 跃尼社区 |
| 46 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 查旦乡 | 巴青村 | 三类社区 | 巴青社区 |
| 47 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 莫云乡 | 巴阳村 | 一类社区 | 莫云社区 |
| 48 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 莫云乡 | 达英村 | 三类社区 | 达英社区 |
| 49 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 莫云乡 | 格云村 | 三类社区 | 格云社区 |
| 50 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 莫云乡 | 结绕村 | 三类社区 | 结绕社区 |
| 51 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 扎青乡 | 地青村 | 一类社区 | 扎青社区 |
| 52 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 扎青乡 | 昂闹村 | 三类社区 | 昂闹社区 |
| 53 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 扎青乡 | 达清村 | 三类社区 | 达清社区 |
| 54 | 澜沧江源园区 | 杂多县 | 扎青乡 | 格赛村 | 三类社区 | 格赛社区 |

图4                               三江源国家公园社区规划图

#### （二）建设管理标准

三种形式的社区采取不同的社区发展策略（详见表6）。一类社区重点打造为乡镇级医疗、教育和商贸中心，对于自愿转产转业的牧民进行合理安置，解决后续产业问题。二类社区将围绕村委会打造中心聚居点，同时作为村级服务中心，提供必要的社区服务。中心聚居点提供统一的医疗、卫生、用电、饮水、文体等服务；对分散居住的牧民，统一配备户用移动式、便携式服务设施。三类社区医疗、教育、文化等社区服务就近依托所在乡的一、二类社区获取。同时，开展巡回式社区服务，配备户用移动式、便携式服务设施设备，进一步保障牧民的生活、生产需要。

现有的聚居点，大部分牧民仅在冬季居住，夏季进行放牧生产。为保障这部分牧民在夏季放牧过程中的生活生产需要，参照三类社区牧民的标准，给予必要的支撑保障。

表6                      各类社区建设管理标准

| 社区类型 | 一类社区 | 二类社区 | 三类社区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗 | 按《乡镇卫生院建设标准》对现有卫生院进行标准化改造提升，每个卫生院至少配备8名医务和公共卫生人员，其中包括1名执业（助理）医师、1名全科医生和1名女医生 | 按一房四室标准建设卫生室，每个卫生室至少配备3名医生和公共卫生人员，其中包括1名全科医生和1名女医生 | 就近依托一、二类社区提供医疗服务，巡回医疗作为补充 |
| 教育 | 按照12班制配备一所寄宿小学，按1:20的比例配置教职工；根据幼儿数量，至少配置三班制幼儿园，按1:15的比例配置幼师 | 就近依托一类社区提供小学教育服务；根据幼儿数量，至少配置三班制幼儿园，按1:15的比例配置幼师 | 就近依托一、二类社区提供教育服务 |
| 文体 | 建设文化活动中心，图书室、党员活动室、文化中心、户外活动场等齐备 | 建设文化活动中心，满足牧民文体、党员活动、户外活动等的需求 | 就近依托一、二类社区提供文体服务 |
| 养老 | 建设一间养老服务站，按1:10的比例配备护理人员 | 就近依托一类社区养老服务站提供养老服务 | 就近依托一类社区养老服务站提供养老服务 |
| 交通 | 硬化路通畅，开通到县城的公交线路 | 硬化路通畅 | 硬化路通畅 |
| 用电 | 电网供电 | 以光伏电站为主，如有条件可就近进行电网延伸 | 以户用光伏为主 |
| 通信 | 移动信号、光纤、有线电视全覆盖，设置邮政所 | 聚居点移动信号有效覆盖，无线电视全覆盖，配备信箱 | 卫星信号全覆盖 |
| 环卫 | 配备污水处理设施、垃圾环保气化处理设备和环保厕所 | 聚居点配备污水处理设施、垃圾收运设施设备和环保厕所 | 村委会配置垃圾箱和环保厕所 |
| 饮水 | 机井取水，集中供水 | 水井取水，统一配置净水装置 | 配置家用净水装置 |
| 防灾减灾 | 按人口规模建设室内应急避难所和物资储备库 | 按人口规模建设室内应急避难所和物资储备库 | 就近依托一、二类社区提供服务 |

注：“一房四室”为药房、诊断室、治疗室、观察室、防保室

## 第二节 社区发展主要任务

### 一、构建公园建设和社区发展良好互动模式

#### （一）引导社区参与建设国家公园。

鼓励和引导社区通过多种形式参与到国家公园的保护、建设和管理过程中，为国家公园提供必要的支撑，从单一的牧民转变为公园的建设者、保护者和管理者。一是为生态保护修复工程、保护设施、科研监测设施及生态体验和环境教育设施等的建设和运行提供劳务服务，直接参与建设。二是通过生态管护公益岗位、环境保护公益岗位，以及志愿服务等形式，参与国家公园的生态环境保护。三是在工程建设、科研监测、巡查巡护等过程中，将社区作为后勤保障点，提供必要的支撑；在生态体验和环境教育过程中，优先引导一类和二类社区提供必要的餐饮和住宿服务；鼓励和扶持有条件的牧民通过特许经营的方式参与生态体验和环境教育等的运营和管理。四是发挥主人翁精神，主动参与到国家公园的日常管理运行中，特别是参加对访客的管理。

#### （二）建立国家公园反哺社区机制。

通过国家公园建设促进社区发展，让当地牧民充分享用公园建设带来的红利。一是国家公园建设实施的各类工程项目，所需的劳动岗位，优先考虑当地牧民，支付劳务报酬，实现牧民增收。二是在现有基础上，扩大生态管护公益岗位的规模，达到社区居民“每户一岗”的要求，获得稳定的工资性收入。三是继续实施各类生态补偿，经评估可适当提高补偿标准，保障牧民的基本权益。四是通过实施保护和广泛宣传，提升相关地方产品的生态价值和知名度，提高生态产品附加值的同时，为牧民的生产和经营提供便利。五是将社区环境综合整治作为国家公园建设的重要内容，进一步改善人居环境。

#### （三）建立社区沟通机制。

加强政府信息公开、重大事项公示和社会信用体系建设，建立社区居民意见采纳和反馈机制；建立社区扩大会议制度，对于公园生态保护、工程建设、产业发展等，积极征求社区的意见，引导社区参与重大事项决策。

### 二、提升社会服务水平

针对不同的社区形态，区别性的发展社区事业，全面提升公共服务水平。在生态保护的前提下，建设必要的服务设施，倡导装配式、可移动式设施，将设施建设的生态影响将到最低。一类社区逐步完善各类设施设备，打造成设备完备、功能健全的中心社区。二类社区中心聚居点建设综合服务中心，为宣传宣讲活动、各类培训、党员活动、文体活动等提供场所；根据社区规模，配套建设医疗、幼儿教育等必要的公共服务设施。三类社区就近依托所在乡的一、二社区提供相关公共服务，为牧民统一配备户用光伏、净水设备等生活必需品，同时由乡政府定期或不定期组织巡回服务。通过一二三类社区差异化的社会服务，进一步引导牧民自愿集中，减少对自然资源的直接利用进而促进生态保护。

#### （一）完善医疗卫生体系。

充分发挥现有医疗卫生设施设备的作用，着力补短板，参考《乡镇卫生院建设标准》（建标〔2008〕142号）、《青海省村卫生室建设标准与服务规范》，与省州县“十三五”卫生健康规划相结合，全面提升卫生健康水平。完善社区医疗基础设施建设，一类社区建设乡镇卫生院，每个卫生院至少配备8名医务和公共卫生人员，其中包括1名执业（助理）医师、1名全科医生和1名女医生；按每千人口1.8张配置床位，且不低于5张。二类社区建设村卫生室，每个卫生室至少配备3名医生和公共卫生人员，其中包括1名全科医生和1名女医生。已有设施要发挥作用，避免造成浪费，广泛推广远程医疗，促进医疗服务能力的提升。三类社区主要就近依托一、二类社区提供医疗服务，以乡为单位提供巡回医疗服务。加强对当地从医人员的培养和使用，发挥“赤脚医生”服务网络作用，与移动式医疗服务相结合，解决牧民群众看病难、就医远的困难。加强地方病、传染病防治，改善妇女医疗服务，增强群众获得感。实现群众看得上病、看得起病、看得好病，体现健康中国建设的重大成就。

#### （二）强化教育培训水平。

与省州县“十三五”教育规划对接，全面提升教育培训能力。一是《青海省教学点办学标准（试行）》（青教规〔2014〕86号）、《青海省标准化小学办学标准（试行）》、《青海省全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件校舍建设标准》和《青海省“全面改薄”项目教育信息化标准》对一类社区小学进行改造提升，配置相应教学设施设备和教师，全面提升教学能力；配备专业互联网设施和教学设备，推进远程教育；其它社区的小学现阶段继续发挥其功能，适度完善基本的教学设施，远期逐步向所在乡镇一类社区进行整合，统一依托所在乡一类社区开展小学教育服务。二是加强学前教育，确保学前教育与义务教育相衔接。按照《幼儿园建设标准》（建标175-2016）、《幼儿园教职工配备标准（暂行）》（教师〔2013〕1号），在一、二类社区设立幼儿园，配置保教人员和专任教师。三是与西宁市、海东市等省内教育资源丰富的地区，以及对口支援省份签订委托教育协议，每年定向输送1000名学生接受异地教育，根据《三江源地区异地办学奖补机制实施办法》统筹实施。四是积极引入专业教育培训机构，以社区为单位，每年定期或不定期开展对牧民的继续教育和技能培训活动，提高牧民文化水平，提升牧民生产技能。

#### （三）丰富社区文体建设。

规划建设一批文体项目，丰富牧民精神生活。按照《乡镇综合文化站建设标准》（建标160-2012），在一类社区，统一建设文化活动中心，包括图书室、党员活动室、文化中心，以及户外活动场所，配置相应设施设备，满足社区学习阅览、基层党建、文化活动、体育健身等的需求。按照《青海省人民政府办公厅关于推进基层综合性文化服务中心建设的实施意见》，在二类社区中心聚居点打造文化活动中心，包括文化活动室、文体活动广场、书屋、广播室和户外活动场所等，为宣传宣讲活动、各类培训、党员活动、文体活动等提供场所。三类社区就近依托所在乡一、二类社区开展文体活动。

#### （四）强化社会保障系统。

健全社会保障体系，加强宣传，引导牧民主动参与，为牧民生活生产进一步提供保障。一是到2020年，确保医疗保险、养老保险和新农合等实现全覆盖，惠及到每一位牧民。二是按照关于进一步促进三江源地区易地搬迁群众可持续发展的意见（青政〔2014〕77号）等要求，继续落实草原补奖、教育、培训、燃料补助、困难补助等补偿政策，保障牧民基本生活，并适度提高补助标准。三是提高社区养老服务水平，按照《青海省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（青政〔2014〕33号）、《青海省人民政府办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（青政办〔2018〕5号）有关要求，强化养老服务设施建设，在牧区开展困难老年人代养服务工作，积极探索高原牧区居家养老新模式。四是进一步保障牧民的人身财产安全，对分散居住的牧民，为每户配套建设防熊围栏。

#### （五）提供稳定就业服务。

一是开展多种形式的就业宣传，引导牧民转产转业。二是扶持发展多元化的社区产业，促进一、二、三产融合发展，提供更多就业岗位。三是根据《三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿机制实施办法》，鼓励牧民就地创业，培养新型职业牧民，从政策、资金等方面给予支持。四是为牧民提供种类丰富的技能培训，有效提高牧民的就业能力，适应多元化的岗位需求，也为国家公园社区发展和保护、管理、建设储备人才。

#### （六）全面保障公共服务水平。

为保障各类公共服务功能持续高效的发挥，重点做好以下几个方面的工作。一是高原工作条件艰苦，人员流动相对频繁，提高医务人员、教师等工作人员的待遇水平，留住人才。二是充分利用好对口帮扶机制，适当提高帮扶资金比例，并确定固定比例的资金用于保障公共服务。同时，还要加强人员、技术和设施设备对公共服务的定向支持。三是积极发挥志愿者的作用，作为提升公共服务水平的重要补充。

### 三、发展新时代社区文化

在厚重的传统文化土壤中，根植社会主义核心价值观，发展符合时代要求、具有国家公园特点的社区文化。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导制定社规民约，普及生态文化，提高生态文明意识，引导社区群众树立生态第一的观念，积极参与生态保护和建设，促进从牧民向“园民”的转变，培养生态公民。共同创造并遵守正确的文化观念、价值观念、社区精神、道德规范、行为准则、公众制度、文化环境等精神财富，形成邻里和睦、互帮互助、民风淳朴的良好社区环境。注重对传统表演艺术、传统手工技艺、传统民俗活动等非物质遗产的活态保护和传承，鼓励培养文化传承人，开展丰富多彩、特色浓郁的文化活动，加强文化宣传，使社区文化成为国家公园一道靓丽的风景线。

### 四、大力发展绿色产业

挖掘优秀资源，利用生态优势，推进产业绿色化、优质化、特色化和品牌化建设，构建与国家公园保护要求相一致的社区绿色产业体系。加大对社区绿色产业的扶持力度，有序推进牧民转产转业，有效促进牧民增收。

#### （一）发展生态畜牧业。

由增产导向转向提质导向，改变牧业生产方式，发展生态畜牧业，推广舍饲、半舍饲，以及移动式和组装式棚圈，逐步降低牧业活动对草场的压力，达到草地、野生动物和家畜的平衡状态。

#### （二）创办牧业合作社。

扶持创办牧业合作社，引导牧民有序加入。基于合作社，与生态畜牧业相结合，整合牧民草场，改变现有单户放牧的形式，科学放牧，有效减少放牧对国家公园内草场的压力。科学设计合作社运作模式，提供非牧岗位，解决一部分由于改变放牧方式所释放劳动力的就业问题，实现转产转业。先期开展合作社试点，给予具有带头示范作用的合作社一定的资金和政策扶持。

#### （三）鼓励参与特许经营。

鼓励牧民以个人或合作社的名义参与公园内有机畜产品及其加工产业、生态体验和环境教育服务业、文化产业、中藏药开发利用等方面的特许经营。同等条件下，优先挑选当地牧民开展特许经营。

#### （四）推进农村流通现代化。

打造社区生态产品和服务销售公共服务平台，支持供销、邮政把服务网点延伸到乡村，健全畜牧产品产销稳定衔接机制。利用互联网、移动通信、广播电视、电话等多种通讯手段，构建农村信息网络，搭建农村电子商务平台，推广到一类和二类社区。

#### （五）发展社区服务业。

一是依托一类社区和二类社区良好的建设基础，为生态体验、科学研究等访客提供服务，作为三江源国家公园支撑服务体系的有效补充。二是引导扶持小型商贸业，完善社区服务体系。对于具有示范推广意义的服务项目，给予一定的资金和政策扶持。

#### （六）推进绿色品牌认证。

注册三江源国家公园系列品牌，积极推动相关产品的绿色认证，申请生态原产地保护产品，提高产品附加值，进一步促进牧民增收。

### 五、开展社区志愿服务

以基层党支部和村民委员会的管理为基础，支持十八周岁以上的中国公民和相关社会组织为社区发展提供志愿服务。志愿服务内容包括以下几个方面：一是提供医疗卫生、教育、养老等方面的志愿服务。二是对社区居民开展环境教育和生态保护宣传，增强牧民的生态保护意识，主动参与保护。三是积极引导培育环保小组、扫盲小组、妇女互助小组等社区志愿服务组织，参与社区自治。四是开展法治、医疗卫生、就业、体育文化等方面的宣传活动。五是提供产业发展指导，开展牧民技能培训和成人继续教育等。六是在开展社区服务过程中形成志愿服务报告，提交管理部门，为管理决策提供依据。

管理局系统根据社区发展需求，不定期招募优秀志愿者，相关部门根据志愿者的报名情况择优录用。所有个人和社会组织志愿者需在官方网站注册，开展志愿服务必须在官方网站申请备案，不得私自展开志愿服务。社区志愿服务以“自愿、自费、短期”为主，根据社区发展需要招募长期志愿服务的，根据青海省相关规定给予一定的生活费补贴、社会保险、交通补贴、体检等费用。对于全面推进的专业培训、教育等社区服务，鼓励通过政府购买服务的方式，委托专业社会机构开展。

### 六、带动周边社区发展

发挥国家公园的影响力和示范带动作用，统筹国家公园内外社区共同发展，将国家公园内探索建立的社区发展新模式逐步推广到国家公园外。借鉴国际先进经验，鼓励周边社区通过签订合作保护协议等形式，保护国家公园周边的自然资源和生态环境。三江源国家公园管理局对协议保护社区进行考核评估，经考核通过的社区，授予其对三江源国家公园品牌的使用权，提高有关产品的附加值，增加牧民经济收入。周边社区的发展，可以为公园提供必要的外围支撑，同时，可以作为公园内人口转移的有效承接区域。

### 七、社区人口引导调控

通过社区引导调控，促进牧民聚居和转产转业，降低园区内人口压力，进一步改善生态环境。对于自愿聚居的牧民，每户给予一定的资金补助。

逐步建立三类社区—二类社区/一类社区—公园外的社区体系。一是通过完善一类和二类社区的基础设施和公共服务设施，吸引分散的牧民自愿聚居。二是支持进一步完善城镇和入口社区的功能，吸引牧民向园区外转移就业，老人和小孩向城镇集中。对于自愿向园区外转移的牧民，三江源国家公园管理局给予一定的政策支持，如转移到园区外的牧民继续享有和公园内牧民相同的各类补助等。三是核心保育区实行更加严格的保护，优先引导核心保育区牧民向区外或园外转移。

## 第三节 建立与执法部门联防联控机制

依托“三位一体”资源环境综合执法新模式，强化生态管护员和社区共管职能。生态管护员经培训持证上岗，协助国家公园管理机构对生态环境进行日常巡护和保护，报告并制止破坏生态环境的行为，监督禁牧减畜和草蓄平衡执行情况。在社区发展过程中，要加强与地方综合执法部门及周边区域的沟通协作能力，签订联防保护协议，联防、联控、联治，共同参与生态保护和监督工作，完善奖惩考核机制，对于对生态保护工作有积极贡献的集体或个人给予奖励和表彰。

# 第四章 基础设施建设

完善国家公园巡护路网、管理设施等基础设施，为巡护保护、科学研究、生态体验、环境教育、社区发展等提供保障。根据国家公园社区发展需要，进一步完善交通、电力、通信、环卫、水利、防灾减灾等社区基础设施。

## 第一节 生态保护基础设施

### 一、巡护交通

根据《总体规划》，与国家和青海省“十三五”交通规划衔接，建成以国省道为骨干，以县、乡公路和农村道路为基础的巡护路网体系，满足国家公园巡护执法、内外联通和公园内牧民的通行需求，兼顾科学研究和生态体验的需要。一是进一步联通国省干道，建立巡护骨架。二是在现有通村道路和转场道路的基础上，建设巡护路网，兼顾牧民通行、生态体验、应急救援等的需要。为规范通行、延长道路使用年限，参照高标准农村公路建设巡护路。巡护路建设留出生态体验点“最后1公里”，减少现代交通工具对自然资源资产的影响。在三个园区分别建设通用机场，除空中巡护功能外，兼具执法、救援、监测、防火、勘探等功能，形成生态优先、层次明确、路线合理、抢险抗灾、空地一体的巡护网络。

### 二、管理设施

在现有管理体系的基础上，根据最严格保护要求，提高国家公园生态保护和巡护执法等能力，完善相关管理设施。一是新建或改扩建办公和业务用房，二是根据巡护和执法需求，新建保护站和派出所等管理设施，配备必要的办公和生活设施设备。积极引入现代化管理平台和技术，实现国家公园的智能化、信息化、精细化管理。相关设施建设必须最大程度利用现有管理设施，在保障保护和管理能力得以正常发挥的前提下，优先在公园外建设，优先利用现有建设用地。管理设施应采用藏式建筑风格，并保持与周边自然景观的协调性。

## 第二节 公共设施

### 一、交通

公共内的公用交通主要依赖巡护路网开展，在此基础上加强道路管理，消除道路病害，维护好道路沿线的生态环境。一类社区开通到县城的公交线路。

### 二、供电

按照社区、体验点、门禁、保护站、派出所等区位、功能定位等因素，通过农村电网延伸、分布式光伏电站和户用光伏等方式，全面提升供电能力。开展农村电网延伸工程，实现一类社区电网全覆盖；位于电网线路必经之路或现有电网周边的二类社区中心聚居点、体验点、门禁、保护站、派出所等，一并接入电网。相对偏远的二类社区中心聚居点，根据规模建设光伏电站，提高供电能力和供电稳定性。对于二类社区分散居住的牧民和三类社区的牧民，以及其它在夏季进行放牧生产的牧民，统一配备户用光伏，做到“电随人走”，保证牧民的用电需求。安排专业人员，及时解决光伏电站使用过程中的设备问题，定期更换易损耗器件，确保牧户用电稳定性。同时，加强牧民对电力设施器材使用方法的科普及培训。

### 三、通信

根据公园内生态保护、社区发展、生态体验、科学研究等的需求，进一步提升园区移动通信网络的覆盖率，加强内外沟通能力。公园内所有一类社区、重要访客集散点、重点保护站和派出所等实现移动通信、光纤、广播电视全覆盖；二类社区中心聚居点实现移动通信、光纤、广播电视有效覆盖。深入推进社区远程教育、医疗信息化、电子政务、电子商务等。对于三类社区，在村委会配置卫星电话，保障应急沟通。组织整合不同通信公司工程项目，实现机房共址建设，铁塔平台分层共享，有效降低施工强度。加强园区邮政系统建设，在一类社区统一配置邮政所，根据国家邮政局关于印发《村邮站服务规范》的通知，在二类社区中心聚居点建设村邮站，与村委会合署办公，不再另设场地，定期提供邮政服务。

### 四、环境卫生

继续完善现有“村收集—乡转运—县处理”的垃圾收运处理体系，对于现阶段收运能力不足的社区，增设垃圾箱、垃圾车等设施设备，提高收运能力。公园内现有的所有小型社区垃圾填埋点，统一取缔，不得直接倾倒垃圾。引入先进垃圾气化处理设施，首先在一类社区等地开展试点工作，实现生活垃圾就地处置。试点取得一定成效后，在公园逐步推广，与现有垃圾收运体系共同组成全面覆盖的国家公园垃圾处理系统。进一步改善国家公园形象，增设环保厕所，逐步代替现有的旱厕。公园内推广分散式污水处理设施，推荐采用厌氧处理+收集池、好氧处理+膜处理一体化模块化处理装置，先行在一类社区等地开展试点，成熟后逐步推广。加大对牧民特别是分散居住牧民的培训力度，提高环保意识，引导牧民不乱丢弃生活垃圾并就近送至收集点。

### 五、饮水工程

针对部分社区饮水安全问题，加强饮用水源地保护，实施农村饮水安全巩固提升工程，在一类社区统一建设小型供水站，铺设自来水管网系统，实现集中供水，保证供水水质符合饮用水卫生标准；二类社区中心聚居点、访客中心及保护站、派出所等人员聚集处，通过增设水井，配备必要净水设施设备，实现安全饮水；对于二类社区分散居住的牧民和三类社区牧民及进行夏季放牧生产的牧民，配备户用便携式净水设备，确保饮水安全。

### 六、防灾减灾

平战结合、平灾结合，以防为主，准确预报，快速反应，措施有效”的原则，建立健全国家公园综合防灾减灾体系。搭建灾害监测预警和应急指挥平台，制定应急预案，提高疏散场地和应急避险场所服务管理水平。健全完善疏散和避险场所基础设施建设，在社区聚居点、保护站、派出所、访客中心等人口聚集的地方，结合广场、学校操场等空旷场地设立应急避难场所，配套室内应急避难场所应急抢险、救灾基本装备和救灾物资储备点（库）。推进水利等防灾基础工程建设，重点对曲麻河社区、叶格社区、措池社区等河流两岸存在洪涝等隐患的社区开展必要的防治和避让转移工作，确保人身和财产安全。

# 第五章 划定建设用地控制线

按照最严格保护要求，从现状出发，以中办国办印发的《省级空间规划试点方案》为指导，依据有关法规，对现有乡村建设用地和公路用地划定建设用地控制线。控制线内实行正面清单制度，控制面积只能变小不能变大。严格遵守生态红线，切实将人类活动影响降到最低。

## 第一节 社区控制线

三江源国家公园实行更加严格的保护，特别是核心保育区。自然保护区的核心区包含在国家公园核心保育区内，根据自然保护区管控要求，核心区是禁止进入区域，不得开展生产活动。国家公园核心保育区内世世代代生活有原住民，是生态系统的一部分，形成了人与自然和谐共生的局面。对三江源国家公园内社区，特别核心保育区内社区划定控制线，严格划定牧民的生活空间，达到严格保护的目的。

### 一、控制线划定

有效衔接各县土地利用总体规划和村镇体系规划，根据不同的社区形态，按照其不同的发展定位，对一类社区和二类社区的人口规模进行预测，在现有用地布局的基础上划定社区发展控制线，在社区发展控制线中进一步严格限制建设用地规模。社区的人口规模，参考区域内有关乡镇级建设规划中集镇的人口规模和村级规划中村委会定居点的人口规模确定。据此，一类社区的人口规模按照全乡人口的30%规划；二类社区中心聚居点人口规模按照全村人口的30%规划。建设用地包括居住建筑用地、行政办公用地、教育机构用地、文体科技用地、医疗卫生用地、集贸市场用地、道路广场用地和绿地等。一类社区人均建设用地面积按240平方米控制，同时，考虑到将来人口可能进一步聚集，划定控制线时按全乡（镇）10%的人口预留发展空间；二类社区中心聚居点人均建设用地面积按200平方米控制。一类社区和二类社区中心聚居点建设用地控制线详见附图，建设用地控制面积详见表7。三类社区原则上不再新批复建设用地，不划定控制线。

经计算，国家公园内社区用地规划总面积9.05平方公里,占园区总面积的0.0074%。

表7             国家公园社区规划人口和社区控制面积

| 社区名称 | 所在县 | 所在乡 | 社区类型 | 规划人口 （人） | 用地现状 （公顷） | 规划面积 （公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 索加社区 | 治多县 | 索加乡 | 一类社区 | 2000 | 18.5 | 64.0 |
| 扎河社区 | 治多县 | 扎河乡 | 一类社区 | 2100 | 51.5 | 66.0 |
| 曲麻河社区 | 曲麻莱县 | 曲麻河乡 | 一类社区 | 2300 | 36.8 | 72.0 |
| 叶格社区 | 曲麻莱县 | 叶格乡 | 一类社区 | 2000 | 60.0 | 61.0 |
| 黄河社区 | 玛多县 | 黄河乡 | 一类社区 | 800 | 11.1 | 23.0 |
| 野牛沟社区 | 玛多县 | 玛查里镇 | 一类社区 | 1300 | 46.0 | 56.3 |
| 扎陵湖社区 | 玛多县 | 扎陵湖乡 | 一类社区 | 700 | 5.4 | 22.0 |
| 昂赛社区 | 杂多县 | 昂赛乡 | 一类社区 | 2600 | 18.5 | 82.0 |
| 查旦社区 | 杂多县 | 查旦乡 | 一类社区 | 3600 | 9.4 | 86.4 |
| 莫云社区 | 杂多县 | 莫云乡 | 一类社区 | 2000 | 10.5 | 60.0 |
| 扎青社区 | 杂多县 | 扎青乡 | 一类社区 | 2800 | 53.8 | 88.0 |
| 阿多社区 | 杂多县 | 阿多乡 | 一类社区 | 2700 | 13.8 | 86.0 |
| 莫曲社区 | 治多县 | 索加乡 | 二类社区 | 600 | 1.2 | 12.0 |
| 马赛社区 | 治多县 | 扎河乡 | 二类社区 | 500 | 0.5 | 10.0 |
| 措池社区 | 曲麻莱县 | 曲麻河乡 | 二类社区 | 300 | 3.1 | 6.0 |
| 多秀社区 | 曲麻莱县 | 曲麻河乡 | 二类社区 | 300 | 6.0 | 8.0 |
| 塘格玛社区 | 玛多县 | 黄河乡 | 二类社区 | 1000 | 24.0 | 26.0 |
| 擦泽社区 | 玛多县 | 扎陵湖乡 | 二类社区 | 300 | 15.0 | 18.0 |
| 多涌社区 | 玛多县 | 扎陵湖乡 | 二类社区 | 300 | 10.2 | 12.0 |
| 年都社区 | 杂多县 | 昂赛乡 | 二类社区 | 1000 | 16.5 | 20.0 |
| 苏绕社区 | 杂多县 | 昂赛乡 | 二类社区 | 700 | 6.4 | 14.0 |
| 吉乃社区 | 杂多县 | 阿多乡 | 二类社区 | 600 | 2.1 | 12.0 |

注：年都社区邻近昂赛社区，教育、医疗、供电、垃圾和污水处理等等公共服务依托昂赛社区获取，不再单独规划新的学校、卫生室和变电站。

### 二、管控要求

加强社区建设规划管理，在本规划的控制下进一步开展社区的建设控制性详细规划，规定建设布局、建设风貌和功能定位，经县级以上人民政府和三江源国家公园管理局审核后报省政府。三江源国家公园社区建设应满足以下要求：

（一）所有工程建设一律不得越过社区控制线，项目的实施，需最大限度的利用好现有设施。

（二）社区建设统一规划、统一实施，总体上要求景观协调，环境友好。建筑间距应符合日照、消防、抗震、安全的技术规定，并综合考虑采光、通风、朝向、环保、节能、视觉卫生等方面的要求。建筑风格要充分体现当地民族特色、传统文化和地域特点，建筑色彩应遵循“整体协调、组团变化”的原则，建筑细部体现三江源地域文化特色，展现民族特色风貌。

（三）推广装配式环保节能建筑、移动组装式棚圈，污染物实现零排放。

（四）水系岸线除必需的防洪工程外，原则上不得硬化。

（五）减少土建工程临时占地，选择性占用对环境影响相对较小的地类，临时用地必须在控制线以内。开挖时应注意保存好原来的草皮，工程结束后必须做好生态修复，尽量利用原有草皮铺设复原。河道、湖泊施工，要有围堰保护，防止引起新的水土流失。

## 第二节 基础设施控制线

主要依据有关法规划定巡护路控制线，线内人类活动只限于对道路的建设和维护。其它基础设施建设新占建设用地较少，不单独划定控制线，通过严格的管控措施加以管控。

### 一、控制线划定

道路选线、选址应合理避让重要自然资源，基于转场道路和现有道路新建或改造提升通过道路。参照相关公路建设标准，根据不同的公路等级确定用地红线。严格限制临时施工占地，并及时做好临时施工占地的生态恢复。国家公园涉及高速和国省干道1703.1千米、县乡道路2896.3千米，通村道路1722.9千米，道路建设用地控制总面积94.2平方公里，控制线内面积占公园总面积的0.077%（详见表8）。

表8                  国家公园道路控制线

| 各级道路 | 里程（千米） | 红线宽度（米） | 控制面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高速 | 152.3 | 39 | 594.1 |
| 国道 | 917.9 | 22 | 2019.3 |
| 省道 | 632.9 | 22 | 1392.3 |
| 县道 | 558.1 | 17 | 948.8 |
| 乡道 | 2338.2 | 11 | 2572.1 |
| 通村 | 1722.9 | 11 | 1895.1 |
| 合计 | 6322.3 |  | 9421.7 |

### 二、管控要求

对道路建设的管控，要遵循以下要求：

（一）严格按照道路红线施工，加强新技术、新材料、新工艺的应用，提高施工标准，降低道路修缮频次，保障使用年限。

（二）对堆料场、挖填方边坡、路堤和路堑边坡等进行防护，避免水土流失。

（三）临时施工占地原则上不得越过临时占地控制线，根据地形地貌，临时占地控制在道路单侧；堆料场沿路布设在相对平坦空旷，且远离野生动物重要通道和水源地，优先布设在沿路村镇；随着道路铺设的推进，同步做好道路两侧及临时占地的植被恢复。

（四）加强施工管理，结合相应措施，减少废水、废气、噪声及建筑和生活垃圾的产生，所有人为垃圾必须及时运出处理；设置移动环保厕所，确保施工人员生活污水得到合理处置。

（五）留足野生动物通道，确保野生动物的生活史不受影响。

其它基础设施主要包括供电、通信、环卫、饮水、防灾减灾及管理设施等。供电和通信基础设施主要是电缆和光缆，除高压线路外，一律采用地线方式。还包括部分沿线布局的基础设施，总体上线状布局，占地面积小，通过精准设计、精准施工和及时恢复达到合理限制建设活动的目的。环卫、饮水、防灾减灾有关项目，统一建设于社区控制线以内，加强施工管理。管理设施有关项目，一是职工周转房全部建设在公园范围外；二是保护站、派出所、门禁等的选址，最大限度减少占用非建设用地，优先在公园外选址，必须建设在公园内的，尽可能选址在社区控制线以内或在原址上改建，以及沿交通干道建设。

所有项目建设，不得随意在国家公园范围内采石挖沙，根据《路线设计规范》及相关环保要求，严格论证后纳入到设计方案中的料场方可批复取料。

# 第六章 建设入口社区和特色小镇

根据《建立国家公园体制总体方案》，引导地方政府在三江源国家公园重要入园处打造入口社区，实现公园内外联动发展。按照相关标准，鼓励将国家公园所涉4县县城、入口社区和一类社区符合条件的区域打造成特色小镇。

## 第一节 入口社区选址

优先在国家公园周边建设入口社区。杜绝大开大建，不重新打造新的居民点，在现有城镇的基础上，规划建设入口社区。在综合考虑交通、区位、城镇建设基础等因素的基础上，确定入口社区的选址。共规划建设6个入口社区，分别布局在扎河乡政府驻地、曲麻河乡政府驻地、唐古拉山镇、玛多县城、花石峡镇政府驻地及杂多县城（见图5）。

图5                    入口社区分布图

## 第二节 入口社区功能定位

### 一、国家公园带动周边社区发展的重要载体

国家公园建设将产生大量的社会效益和经济效益，且具有显著的外溢性。通过建设入口社区，打通效益传输通道，将建设国家公园产生的红利有效辐射到国家公园外，成为国家公园带动周边社区发展的重要载体。

### 二、国家公园重要的支撑服务区

国家公园将开展一定的科学研究及生态体验和环境教育活动，按照最严格生态保护要求，国家公园内不宜布局太多支撑服务设施，特别是大型设施，同时也要合理控制承接大量访客。在国家公园周边统一规划入口社区，集中布局生态体验和环境教育服务业和小型商贸业，在对国家公园发挥必要支撑服务的同时，也间接保护了国家公园的生态环境。同时，入口社区还可以作为生态巡护等的重要补给地，进一步提供支撑。

### 三、国家公园生态产业的集中布局区

三江源国家公园要打造一二三产联动、人与自然和谐共生的生态产业，主要为生态畜牧业。国家公园内为生态高地，主要是以草定畜，布局一产，畜牧产品加工及商贸流通主要布局在园区外。入口社区对内区位优势突出，对外交通优势明显，集中规划畜牧产业加工业和运输业，打造成三江源国家公园畜牧产品生产和集散中心。国家公园和入口社区互相补充、有机联动，共同打造三江源国家公园生态产业。

### 四、国家公园内人口的重要承接区

加强必要基础设施和公共服务设施建设，不断完善入口社区功能，吸引牧民自愿向此集中，优先承接国家公园内自愿来此聚居的牧民。一是吸引劳动力主动转移到入口社区就业；二是吸引小孩转移到入口社区获取更优质的教育；三是吸引老人转移到入口社区获取更好的医疗卫生和养老服务。通过承接公园内向外转移的人口，有效降低公园内的人口密度，进一步降低人口对生态的压力。

## 第三节 入口社区管控要求

入口社区建设应与三江源国家公园紧密衔接、同步规划建设，充分体现国家公园特色，并实行严格的管控标准。一是入口社区应承担相关区域生态保护的主体责任，要求与三江源国家公园管理局签订保护协议，在享受国家公园建设红利的同时，对国家公园周边的生态环境实施最严格的保护。二是借鉴国家公园内社区做法，划定入口社区的控制线，对建设项目的空间布局进行严格管控。三是项目建设运行过程注重生态保护，积极使用新措施、新技术、新材料等，推广移动组装式和装配式建筑，通过各种手段降低建设强度。四是严格管控社区环境，生活、生产垃圾和污水必须得到全收集、全处理。相关项目，特别是加工和服务项目，必须对垃圾和污水处理进行精准设计、严格论证，并作为项目审批的前置条件。五是社区建设风格上，要最大化的凸显三江源国家公园特色。其它方面的管控，参考对国家公园内社区建设的管控要求。

## 第四节 打造特色小镇

鼓励、引导围绕4县县城、入口社区和公园内一类社区建设三江源国家公园特色小镇，成熟一个推进一个。4县县城和入口社区，由地方政府主导，不断完善功能，重点打造成畜牧加工业、生态体验服务业和商贸业特色小镇。继续承接公园内自愿向外转移的牧民，进一步提高对公园的支撑服务功能。管理局和地方政府加强沟通，将毗邻交通要道的特色小镇打造成绿色产品加工和流通基地。

对国家公园一类社区，大力扶持绿色产业发展，在政策制定、人员培训、资金扶持等方面提供保障，提高对示范项目的支持力度，逐步形成完善的绿色产业体系。持续推动社会事业发展，不断完善公共服务设施和基础设施，完善社会服务功能，引导人口不断聚集。通过不断发展，一类社区的各项功能将得到完善，逐步建设成区域经济、产业、教育和文化中心。视发育程度，逐步将生态产业、经济社会、美丽宜居等方面特色更鲜明的一类社区打造成三江源国家公园特色小镇。

# 第七章 重点工程项目

根据《总体方案》和《总体规划》，三江源国家公园内的生态保护职能由三江源国家公园管理局承担，经济社会发展职能由地方政府承担。因此，相关经济社会发展项目，由地方政府衔接本规划要求，在相关地方发展规划提出项目，通过现有渠道申报资金、推进实施。本规划重点提出由三江源国家公园管理局组织实施的项目和投资。

## 第一节 重点工程

### 一、社区公共服务设施建设

主要由地方政府按照国家公园社区理念，根据本规划提出的一二三类社区建设标准、衔接社区发展主要任务及落实社区控制线要求等，基于现状提出医疗卫生、教育、文化体育、就业服务、社会保障等方面的具体工程项目，纳入相关规划，按照既有渠道组织实施。

三江源国家公园管理局根据国家公园的保护、建设和管理要求参与社区管理。一是组织生态环保宣传，每年在一、二类社区定期举办2次。二是开展转产牧民技能培训，每年按5000人次计。三是提供环保公益岗位，参照生态管护公益岗位标准，按照一类社区4岗、二类社区2岗、三类社区1岗设置，共102岗。四是推进文化保护传承，每乡每年补助100万元，用于培养文化传承人、举办文化活动和扶持文化团体等。

表9             三江源国家公园管理局社区管理重点项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 治多管理处 | 曲麻莱管理处 | 黄河源管委会 | 澜沧江源管委会 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环保宣传 | 次/年 | 8 | 8 | 12 | 14 | 42 |
| 2 | 转产牧民技能培训 | 人次/年 | 938 | 959 | 435 | 2668 | 5000 |
| 3 | 环保公益岗位 | 岗 | 16 | 17 | 32 | 37 | 102 |
| 4 | 文化保护传承 | 项 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |

### 二、基础设施建设

地方政府根据本规划提出的建设发展任务，落实控制标准，推进国省干道联通建设，提出电力、通信、环境卫生、饮水、防灾减灾等方面的项目，纳入相关规划，按照既有渠道组织实施。

三江源国家公园管理局根据生态保护需求和管理能力提升提出相关基础设施建设项目。一是新建54条巡护道路，共3001千米；对可可西里500公里巡护路进行修缮。二是在长江源园区建设2座通用机场，黄河源园区和澜沧江源园区分别建设1座通用机场。三是莫曲（二道沟）、五道梁、索南达杰、昆仑湖保护站，通天河沿派出所，莫曲（乌丽）、109国道入园处、309国道入园处门禁接入电网，共配置35kV变电站8座，电网延伸251公里。四是在可可西里和国省干道沿线配置垃圾箱和环保厕所，共150个垃圾箱、17座环保厕所。五是探索推广环境整治新措施，在一、二类社区分别设置污水处理设施、配置固定气化处理设施，可可西里设置垃圾收集点5处；每乡配置1套移动气化处理设施。

表10                                    三江源国家公园新建54条巡护道路基本信息

| 序号 | 县 | 乡（镇） | 路线起讫点名称 | 建设 里程 | 长江源园区 | 黄河源园区 | 澜沧江源园区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 核心保育区 | 生态保育修复区 | 传统利用区 | 核心保育区 | 生态保育修复区 | 传统利用区 | 核心保育区 | 生态保育修复区 | 传统利用区 |
| 1 | 达日县 | 特合土乡 | 扣(压岔口)扣(压)线 | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 玛多县 | 玛查理镇 | 西景线 | 20.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 玛多县 | 玛查理镇 | Y606岔口-尕拉村公路 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 玛多县 | 玛查理镇 | 野马滩-野牛沟赫拉公路 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.49 | 2.39 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 玛多县 | 玛查理镇花石峡镇 | 加(果岔口)黄（河边）线 | 106.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.09 | 6.21 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 玛多县 | 黄河乡 | S220线(江旁岔口)-江旁村公路 | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 玛多县 | 黄河乡 | 热曲岔口-白玛纳夏公路 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.46 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 玛多县 | 黄河乡 | 黄河乡野索线岔口-唐格玛岔口公路 | 97.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.34 | 20.17 | 62.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 玛多县 | 玛查理镇 | 优曲村-S220线（卓洛哇玛河）公路 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 玛多县 | 玛查理镇扎陵湖乡 | 黄康线岔口-隆更河公路 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.36 | 5.49 | 56.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 玛多县 | 扎陵湖乡 | S312线（康前）-卓让村公路 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.46 | 4.09 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 玛多县 | 玛查理镇 | 西宁-澜沧 | 546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.26 | 8.67 | 114.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 治多县 | 索加乡 | 索加-莫曲公路 | 76.66 | 72.32 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 治多县 | 索加乡 | 夏莫地少-索加公路 | 70.92 | 199.17 | 3.28 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 治多县 | 索加乡 | 日玛河-君曲公路 | 48.93 | 8.71 | 7.91 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 治多县 | 索加乡 | 索加-夏琼公路 | 83.04 | 0.00 | 9.76 | 73.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 治多县 | 扎河乡 | 口前桥-智赛公路 | 42.38 | 168.21 | 0.00 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 治多县 | 扎河乡 | 扎河-大旺公路 | 82.89 | 47.98 | 12.06 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 治多县 | 扎河乡 | 扎河-马赛公路 | 94.92 | 12.27 | 0.82 | 81.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 曲麻莱县 | 叶格乡 | G215索(郎贡玛拉)-龙(麻村) | 128.00 | 0.00 | 5.95 | 33.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 曲麻莱县 | 叶格乡 | 曲(不路叉口)-莱(阳村) |  | 70.88 | 15.96 | 46.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 曲麻莱县 | 叶格乡 | G215色(吾河桥头)-红(旗村) | 51.87 | 0.00 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 曲麻莱县 | 麻多乡 | 龙(让加果多)-扎(加三社) | 68.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 曲麻莱县 | 曲麻河乡 | 勒(池村入点)-曲(麻河乡) | 104.13 | 102.50 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 曲麻莱县 | 曲麻河乡 | 口(加沟)-七(十九道班) | 120.00 | 211.46 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 曲麻莱县 | 曲麻河乡 | 五(道梁)—多(秀村) |  | 60.31 | 0.00 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 囊谦县 | 着晓乡 | 许少拉岔口-班多村公路 | 67.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 杂多县 | 昂赛乡 | 昂(赛乡)-热(情村)着晓乡 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 1.71 | 7.27 |
| 29 | 杂多县 | 昂赛乡 | 龙(玛达)-巴(吴卡)苏绕村囊谦边界 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 32.78 |
| 30 | 杂多县 | 昂赛乡 | 老(结扎乡)工作站-囊谦觉拉乡 | 55.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 杂多县 | 阿多乡 | 清(水沟)-多(加村) | 19.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.94 |
| 32 | 杂多县 | 阿多乡 | 杂(莫路)-巴(群普) | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.77 | 23.68 |
| 33 | 杂多县 | 阿多乡莫云乡 | 瓦(里山孤儿学校)-巴(阳村)莫云乡 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.16 | 46.71 | 38.08 |
| 34 | 杂多县 | 查旦乡 | 跃(尼村)-查(旦乡) | 24.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 6.11 | 6.79 |
| 35 | 杂多县 | 查旦乡 | 齐(荣村委会)-查(旦乡政府) | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 15.51 | 6.16 |
| 36 | 杂多县 | 莫云乡 | 达(卡拉)-达(英村) | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 57.14 |
| 37 | 杂多县 | 莫云乡 | 郭（青涌）-美(古拉)格云村 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.69 | 0.00 | 2.56 |
| 38 | 杂多县 | 扎青乡 | 扬(八永)-昂(闹村) | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.29 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 杂多县 | 扎青乡 | 涌(巴永)-格(色村) |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.64 | 17.92 |
| 40 | 杂多县 | 扎青乡 | 345叉口-治多县界公路 |  | 0.00 | 0.87 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.48 | 53.38 | 44.68 |
| 41 | 格尔木市 | 唐古拉山镇 | 格（日罗村）-通（村）线 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 格尔木市 | 唐古拉山镇 | 唐（古拉山镇）-措（里玛村）线 | 25.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 格尔木市 | 唐古拉山镇 | 唐（古拉山镇）-拉（智村）线 | 19.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 格尔木市 | 唐古拉山镇 | 唐（古拉山镇）-多（尔玛村）线 | 34.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 格尔木市 | 唐古拉山镇 | 唐（古拉山镇）-要（盖村）线 | 45.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 治多县 | 索加乡 | 称多-曲麻莱公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 治多县 | 曲麻河乡 | 马宁线 |  | 153.14 | 26.02 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 治多县 | 扎河乡、扎青乡 | 二道沟兵站-丁青（青藏界）公路 | 78.00 | 162.76 | 12.19 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 杂多县 | 莫云乡 | G345（国道岔路口）-达青村 | 86.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.62 | 10.09 | 40.76 |
| 50 | 杂多县 | 扎青乡 | 二道沟兵站-丁青（青藏界）公路 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 63.14 |
| 51 | 杂多县 | 阿多乡 | 杂（莫公路)-阿(多乡政府) | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
| 52 | 杂多县 | 昂赛乡 | 尕（沙河）-老（结扎乡）工作站 | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.62 | 0.66 | 41.40 |
| 53 | 玛多县 | 扎陵湖乡 | 黄（康线岔口）-扎（陵湖乡政府）线 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 1.02 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 玛多县 | 黄河乡 | 玛多-下红科省界 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.98 | 32.07 | 70.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3000.58 | 1269.72 | 94.82 | 532.51 | 389.85 | 85.75 | 414.77 | 383.47 | 180.72 | 401.39 |

进一步为日常办公生活、巡护和执法等提供保障，在治多、曲麻莱、玛多、杂多和格尔木分别新建3000平方米业务用房；分别在可可西里及索加乡新建1处保护站，分别在格尔木、杂多县及班玛县新建1处派出所；在格尔木新建服务基地，包括检测中心、应急、车库等附属设施。

表11                        管理设施建设项目表

| 序号 | 名称 | 单位 | 管理局 | 治多管理处 | 可可西里管理处 | 曲麻莱管理处 | 黄河源管委会 | 澜沧江源管委会 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务用房 | 平方米 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 15000 |
| 2 | 保护站 | 处 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 派出所 | 处 | 2 |  |  | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 格尔木服务基地 | 处 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |

注：管理局派出所为班玛县新建。

## 第二节 实施计划

按照统一规划、整体设计、突出重点、分阶段推进的原则，三江源国家公园管理局和地方政府相互配合，有序开展各项建设工作。近期主要围绕正式设立国家公园的目标，重点解决社区发展和基础设施建设方面更为急迫的问题，优先将目前已经形成一定规模、基础条件优良的社区作为三江源国家公园的试点社区，大力推进社区发展建设工作，进一步完善在医疗卫生、教育、文化、就业、社会保障等方面的服务功能，形成良好的社区发展模式，打造公园社区发展的样板，为国家公园内其它社区的发展提供示范。

第一阶段到2020年。社区发展方面，完成所有一类社区公共服务设施的建设任务，全面推进文化发展、绿色产业扶持及各类培训等，强化社会保障能力，建成生态得到有效保护、人民生活和谐幸福的现代社区。基础设施建设方面，优先建成国省干道巡护路网骨架，优先建设辐射到二类社区的巡护路；完成一类社区电力、通信、环卫、水利、防灾减灾等方面的建设任务，在一类社区开展分布式垃圾和污水处理试点；完成所有管理设施建设。

第二阶段为2021年到2025年。全力提升公园内所有社区的发展水平，全面拓展延伸基础设施的覆盖范围和服务能力。社区发展方面，在继续巩固前期社区发展方面的建设成果的基础上，全面铺开对二类社区的建设。规划期结束后，“公园社区”模式全面形成，所有社区稳定、高效运转。基础设施建设方面，进一步优化公园巡护路网体系，进一步完善管护设施体系，全面提升公园的保护和管理能力；进一步扩大移动通信网络的覆盖范围，实现二类社区聚居点移动通信网络全覆盖；不断推广环境保护的新方法、新技术，逐步构建新的环境保护体系。

表12                                                 三江源国家公园管理局项目实施计划表

| 序号 | 名称 | 第一阶段 | 第二阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 一 | 社区管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生态保护宣传 | 一、二类社区2次 | 一、二类社区2次 | 一、二类社区2次 | 一、二类社区2次 | 一、二类社区2次 | 一、二类社区2次 | 一、二类社区2次 | 一、二类社区2次 |
| 2 | 转产牧民技能培训 | 5000人次 | 5000人次 | 5000人次 | 5000人次 | 5000人次 | 5000人次 | 5000人次 | 5000人次 |
| 3 | 环保公益岗位 | 102岗 | 102岗 | 102岗 | 102岗 | 102岗 | 102岗 | 102岗 | 102岗 |
| 4 | 文化保护传承 | 每个乡镇100万 | 每个乡镇100万 | 每个乡镇100万 | 每个乡镇100万 | 每个乡镇100万 | 每个乡镇100万 | 每个乡镇100万 | 每个乡镇100万 |
| 二 | 基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡护道路 |  |  | 9条 | 9条 | 9条 | 9条 | 9条 | 9条 |
| 2 | 可可西路巡护路修缮 |  |  | 150公里 | 200公里 | 150公里 |  |  |  |
| 3 | 通用机场 |  |  | 治多、玛多 | 曲麻莱、杂多 |  |  |  |  |
| 4 | 变电站 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电网延伸 |  | 218 | 33 |  |  |  |  |  |
| 6 | 垃圾箱 |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | 垃圾收集点 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 固定式气化处理设施 | 索加、曲麻河、黄河、昂赛、可可西里 | 扎河、叶格、野牛沟、阿多 | 扎陵湖、查旦、莫云、扎青 | 措池、苏绕、莫曲、多秀、唐格玛、 | 马赛、年都、擦泽、多涌、吉乃 |  |  |  |
| 9 | 移动式气化处理设施 |  |  | 12个乡镇 |  |  |  |  |  |
| 10 | 污水处理设施 | 索加、曲麻河、黄河、昂赛 | 扎河、叶格、野牛沟、阿多 | 扎陵湖、查旦、莫云、扎青 | 措池、苏绕、莫曲、多秀、唐格玛 | 马赛、年都、擦泽、多涌、吉乃 |  |  |  |
| 11 | 环保厕所 |  | 5 | 12 |  |  |  |  |  |
| 12 | 业务用房 |  | 治多、曲麻莱、玛多、杂多 | 格尔木 |  |  |  |  |  |
| 13 | 保护站 |  | 索加乡、可可西里 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 派出所 |  |  | 杂多、格尔木、班玛县 |  |  |  |  |  |
| 15 | 格尔木服务基地 |  | 格尔木 |  |  |  |  |  |  |

# 第八章 投资估算

## 第一节 估算依据

《全国统一建筑工程基础定额》；

《全国统一安装工程预算定额》；

《青海省建设工程消耗量定额》〔2016〕（建筑工程、安装工程、装饰装修工程）；

《青海省建设工程消耗量定额基价》〔2016〕（建筑工程、安装工程、装饰装修工程）；

《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）；

《城镇市政设施养护维修工程投资估算指标》（修订稿）；

《公路基本建设工程概、预算编制办法》（JTG BO6-2007）；

《公路工程估算指标》（JTG/T M21-2011）；

国务院关于印发玉树地震灾后恢复重建 总 体 规 划 的通知（国发〔2010〕17号）；

国家发展改革委关于印发青海三江源生态保护和建设二期工程规划的通知（发改农经〔2014〕37号）；

本规划部分参考了青海省2018年上半年市场价格。

## 第二节 估算投资

本规划仅对三江源国家公园管理局系统主导工程项目进行估算，不含地方政府主导的相关经济社会发展项目。估算项目总投资为71.47亿元。其中，按类别分：社区管理5.47亿元，基础设施建设66.00亿元；按园区分：管理局3.93亿元、长江源园区（含可可西里）32.42亿元、黄河源园区18.09亿元、澜沧江源园区17.04亿元。

表13                                                投资估算表                                          单位：万元

| 序号 | 名称 | 管理局 | 治多管理处 | 曲麻莱管理处 | 可可西里管理处 | 黄河源管委会 | 澜沧江源管委会 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 社区管理 | 0.00 | 10024.32 | 10208.09 | 0.00 | 7389.94 | 27100.20 | 54722.56 |
| 1 | 生态环保宣传 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 960.00 | 1120.00 | 3360.00 |
| 2 | 转产牧民技能培训 | 0.00 | 7507.84 | 7674.33 | 0.00 | 3476.98 | 21340.84 | 40000.00 |
| 3 | 环保公益岗位 | 0.00 | 276.48 | 293.76 | 0.00 | 552.96 | 639.36 | 1762.56 |
| 4 | 文化保护传承 | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 2400.00 | 4000.00 | 9600.00 |
| 二 | 基础设施建设 | 39292.08 | 127998.08 | 112085.36 | 63865.00 | 173488.16 | 143296.16 | 660024.84 |
| 1 | 巡护道路 | 32722.08 | 69328.08 | 56745.36 | 0.00 | 116528.16 | 84746.16 | 360069.84 |
| 2 | 可可西里巡护路修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 3 | 通用机场 | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | 200000.00 |
| 4 | 变电站 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 |
| 5 | 电网延伸 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 10900.00 | 0.00 | 0.00 | 12550.00 |
| 6 | 垃圾箱 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 7 | 垃圾收集点 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 8 | 固定式气化处理设施 | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 | 800.00 | 2400.00 | 2800.00 | 9200.00 |
| 9 | 移动式气化处理设施 | 0.00 | 220.00 | 440.00 | 0.00 | 660.00 | 1100.00 | 2420.00 |
| 10 | 污水处理设施 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 1800.00 | 2100.00 | 6300.00 |
| 11 | 环保厕所 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 |
| 12 | 业务用房 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 | 10500.00 |
| 13 | 保护站 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 14 | 派出所 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 1350.00 |
| 15 | 格尔木服务基地 | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2400.00 |
| 三 | 总投资 | 39292.08 | 138022.40 | 122293.45 | 63865.00 | 180878.10 | 170396.36 | 714747.40 |

根据项目实施计划，将投资估算落实到年度，详见表14。

表14                                                 投资计划表                                          单位：万元

| 序号 | 名称 | 合计 | 近期目标 | 远期目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 一 | 社区管理 | 54722.56 | 6840.32 | 6840.32 | 6840.32 | 6840.32 | 6840.32 | 6840.32 | 6840.32 | 6840.32 |
| 1 | 生态环保宣传 | 3360 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |
| 2 | 转产牧民技能培训 | 40000 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 3 | 环保公益岗位 | 1762.56 | 220.32 | 220.32 | 220.32 | 220.32 | 220.32 | 220.32 | 220.32 | 220.32 |
| 4 | 文化保护传承 | 9600 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 二 | 基础设施建设 | 660024.84 | 1145.45 | 23385.45 | 192205.43 | 182976.79 | 78360.12 | 61928.31 | 60011.64 | 60011.64 |
| 1 | 巡护道路 | 360069.84 |  |  | 60011.64 | 60011.64 | 60011.64 | 60011.64 | 60011.64 | 60011.64 |
| 2 | 可可西里巡护路修缮 | 50000 |  |  | 15000.00 | 20000.00 | 15000.00 |  |  |  |
| 3 | 通用机场 | 200000 |  |  | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 变电站 | 4000 |  | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电网延伸 | 12550 |  | 6275.00 | 6275.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 垃圾箱 | 15 |  | 5.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 垃圾收集点 | 10 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 固定式气化处理设施 | 9200 |  | 2300.00 | 1533.33 | 1533.33 | 1916.67 | 1916.67 |  |  |
| 9 | 移动式气化处理设施 | 2420 |  |  | 2420.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 污水处理设施 | 6300 | 1145.45 | 1145.45 | 1145.45 | 1431.82 | 1431.82 |  |  |  |
| 11 | 环保厕所 | 510 |  | 150.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 业务用房 | 10500 |  | 8400.00 | 2100.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 保护站 | 700 |  | 700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 派出所 | 1350 |  |  | 1350.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 格尔木服务基地 | 2400 |  | 2400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 总投资 | 714747.4 | 7985.77 | 30225.77 | 199045.75 | 189817.11 | 85200.44 | 68768.63 | 66851.96 | 66851.96 |

## 第三节 资金筹措

三江源国家公园属中央事权，建设资金以国家投入为主，多渠道筹集，包括中央财政、地方财政、社会资金3大类。估算总投资71.47亿元，按资金来源，中央财政57.19亿元、占80.02%，地方财政8.11亿元、占11.34%，社会资金6.18亿元、占8.64%（详见表15）。中央财政包括国家重四省藏区专项、扶贫专项、文化旅游提升工程专项等由中央下达的资金；地方财政包括省级预算安排，州、县预算安排，地方政府债务资金、低成本长期贷款等；社会资本包括鼓励政府和社会资本合作（PPP模式），中国三江源生态保护发展基金，社会捐赠资金，国际、国内碳汇交易收入等其他资金。同时，争取在国家层面设立国家公园建设专项资金。

表15                         投资筹措表                   单位：万元

| 序号 | 名称 | 合计 | 比例（%） | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中央财政 | 地方财政 | 社会资金 | 中央财政 | 地方财政 | 社会资金 |
| 一 | 社区管理 | 54722.56 | 80.00 | 5.88 | 14.12 | 43778.05 | 3216.13 | 7728.38 |
| 1 | 生态环保宣传 | 3360.00 | 80.00 | 5.00 | 15.00 | 2688.00 | 168.00 | 504.00 |
| 2 | 转产牧民技能培训 | 40000.00 | 80.00 | 5.00 | 15.00 | 32000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
| 3 | 环保公益岗位 | 1762.56 | 80.00 | 5.00 | 15.00 | 1410.05 | 88.13 | 264.38 |
| 4 | 文化保护传承 | 9600.00 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 7680.00 | 960.00 | 960.00 |
| 二 | 基础设施建设 | 660024.84 | 80.02 | 11.80 | 8.19 | 528133.87 | 77850.72 | 54040.25 |
| 1 | 巡护道路 | 360069.84 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 288055.87 | 72013.97 | 0.00 |
| 2 | 可可西里巡护路修缮 | 50000.00 | 85.00 | 5.00 | 10.00 | 42500.00 | 2500.00 | 5000.00 |
| 3 | 通用机场 | 200000.00 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 160000.00 | 0.00 | 40000.00 |
| 4 | 变电站 | 4000.00 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 3200.00 | 800.00 | 0.00 |
| 5 | 电网延伸 | 12550.00 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 10040.00 | 2510.00 | 0.00 |
| 6 | 垃圾箱 | 15.00 | 80.00 | 5.00 | 15.00 | 12.00 | 0.75 | 2.25 |
| 7 | 垃圾收集点 | 10.00 | 80.00 | 5.00 | 15.00 | 8.00 | 0.50 | 1.50 |
| 8 | 固定式气化处理设施 | 9200.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 4600.00 | 0.00 | 4600.00 |
| 9 | 移动式气化处理设施 | 2420.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1210.00 | 0.00 | 1210.00 |
| 10 | 污水处理设施 | 6300.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3150.00 | 0.00 | 3150.00 |
| 11 | 环保厕所 | 510.00 | 80.00 | 5.00 | 15.00 | 408.00 | 25.50 | 76.50 |
| 12 | 业务用房 | 10500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 保护站 | 700.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 派出所 | 1350.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 格尔木服务基地 | 2400.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 总投资 | 714747.40 | 80.02 | 11.34 | 8.64 | 571911.92 | 81066.85 | 61768.63 |

# 第九章 环境影响评价和效益分析

## 第一节 环境影响评价

### 一、环境影响分析与预测

#### （一）对环境的有利影响。

三江源国家公园作为我国第一个国家公园体制试点，实行更加严格的保护。《社区和基础设施专规》在《总体规划》的框架下开展，有利于做好各个方面的沟通衔接，符合系统保护要求。第一，通过社区发展，进一步明确牧民的生活、生产空间，逐步推进绿色的产业发展模式，减少牧民生产生活活动对生态环境的影响；第二，通过工程建设劳务岗位、生态管护公益岗位和社会事业公益岗位等方式，引导牧民参与国家公园保护，壮大国家公园的保护团队，有效提高保护能力；第三，建设必要的园区基础设施，构建完善的巡护路网体系，有效提高公园的巡护能力；第四，通过管护设施的建设，进一步提高公园的管护和执法能力；第五，规划提出完善环保基础实施，结合环保宣教培训，公园内特别是社区及周边的环境卫生水平将全面提高。综上，通过规划的实施，国家公园的生态环境将得到进一步改善，保护管理能力也将得到进一步提升。

#### （二）对环境的不利影响。

规划实施过程中，由于项目建设，会对园区生态环境造成一定的不利影响。一是卫生院（室）、学校等社区公共服务设施和道路、电网延伸等必要基础设施建设，以及保护站、派出所、门禁系统等管理设施建设，都在破坏地表植被，对植物群落及植物多样性造成影响，乃至造成水土流失等生态问题；二是施工过程中，施工人员产生的生活生产垃圾可能会产生一定的污染，对周边环境造成一定的影响；三是部分项目的建设和运营，可能对野生动物造成影响，主要是施工期的噪声影响和道路对野生动物迁徙的影响。

### 二、预防环境影响的对策

通过对规划的环境影响分析与预测，采取具有针对性的保障预防措施，可避免或最大程度降低对公园内环境的影响。主要的预防措施有，一是从规划抓起，按照生态保护优先原则，从严规划设计，建设项目严格选址，严格划定社区控制线和工程项目建设控制线，将土建工程造成的生态影响降到最低。二是及时恢复破坏的地表植被，采取相关措施预防水土流失等，保护生态系统的服务功能完整，使保护与发展相协调。三是规划实施过程中应加强对野生动物关键栖息地、觅食区和重要的迁徙通道进行保护，并对重要物种的空间分布和活动节律等进行分析，避免对物种生活环境造成重大影响；工程建设尽量避让核心保育区，道路建设必须留出野生动物通道。四是加强施工管理，严禁在公园内采砂挖石，优化施工方案，倡导文明施工，最大限度减少由于施工和工作人员生活造成环境污染，减少施工噪声对野生动物的影响。

### 三、环境影响评价的结论

综合以上分析和预测，规划的开展将主要对人居环境、生态环境、生物多样性等方面产生影响，且产生的大部分影响是积极有利的，主要表现在提高公园巡护执法设施、保护管理能力、改善公园环境和规范牧民生活生产空间等方面，对推进国家生态安全屏障建设、维护全流域的生态安全等方面具有重大意义。不利影响主要集中在规划实施期，产生影响因素和环节是完全可控的，一部分随着施工期的结束而自然消失，一部分可通过适当的防范对策和加强管理减弱甚至消除。

## 第二节 效益分析

### 一、生态效益

通过规划实施，构建与生态保护要求相一致的社区发展模式，完善生态保护基础设施，将有效促进生态保护，生态效益显著。一是生态管护公益岗位的规模不断扩大，是国家公园内的生态保护力量的有效补充。二是发展以生态畜牧业为主体的绿色社区产业，结合生态管护公益岗位，有效促进牧民转产转业，减少牧民对自然资源的直接依赖，促进生态保护。三是通过社区发展和调控，牧民逐渐聚集，或向公园外转移，生产生活对生态环境的压力逐步降低。四是建成完善的巡护路网体系，有效提高对自然资源资产的巡护保护能力。五是完善生态保护站、派出所、门禁系统的生态保护基础设施，形成覆盖全面的保护体系，进一步提高生态保护、执法和支撑能力。

### 二、社会效益

一是改善生存条件，造福于民。通过规划实施，改善生态环境，促进社区发展，完善各项基础设施，公共服务能力全面提升，医疗、教育、就业和社会保障水平显著提高，生产生活条件得到改善。同时，生态环境改善对中下游地区也将产生积极影响，促进经济社会可持续发展。二是建设新型社区，促进社会进步。改变牧民群众依赖天然草原放牧的传统生产方式，促使传统游牧畜牧业向舍饲集约化生产方式转变，促使牧民生活由高度的分散居住向相对集中的社区生活转变；同时，通过发展社区绿色产业促进转产转业，加强文化保护传承等，加快地区小康建设的步伐，实现共同富裕，促进社会、经济、文化的全面进步。三是促进区域经济发展，提高牧民认同感和自豪感。通过社区发展的基础设施建设，牧民生产条件得到改善，生活水平得到提高，区域公共基础设施和服务手段得到改善，为牧区经济的发展提供外部条件。此外，通过特许经营，激活省内外生产力要素市场，带动区域经济社会的可持续发展，有效提高牧民的认同感和自豪感。四是完善国家公园体制，提高公园影响力。构建与三江源国家公园相适应的社区发展模式，将极大提高国家公园体制试点成效，为其它国家公园的建设提供示范，同时提高三江源国家公园的国际知名度。

### 三、经济效益

规划实施将提供大量劳动岗位和生态管护公益岗位，通过参与相关岗位，每月可获得约2000元的经济收入。通过社区发展和基础设施建设，为产业发展提供良好的支撑条件，加速经济增长。依托三江源国家公园资源优势和品牌优势，构建绿色产业体系，有效带动地方经济发展。随着三江源国家公园生态环境的进一步改善，区内自然资源资产将实现有效增值。同时，随着三江源生态服务功能的输出作用不断增强，也将为下游的经济发展提供更多保障。

# 第十章 保障措施

## 第一节 组织协调

始终坚持中央事权，青海责任。建立国家公园体制试点领导小组加强对《社区和基础设施专规》的指导，统筹协调和督促检查。青海省委、省政府统一领导，统一部署，统筹规划实施。社区发展和基础设施建设涉及三江源国家公园管理局、行业部门、地方政府等多个方面，相关建设项目由三江源国家公园管理局统筹推进，成立专门工作组，加强与相关行业部门和地方政府的沟通协调，有效配合，共同做好三江源国家公园的社区发展和基础设施建设工作。

## 第二节 项目管理

三江源国家公园社区发展和基础设施建设是一个庞大的系统工程，涉及面广，建设周期长，必须加强项目管理，将项目建设对生态环境的影响降到最低。一是做好前期咨询和论证，确保项目更符合生态保护要求。二是实行工程招标制，优先选择施工过程更加环保的公司。三是实行工程监理制，确保工程质量和工程进度，监理单位按照监理工作的有关规定实行终身负责制和全方位跟踪监理，确保工程质量和工程进度。

## 第三节 资金保障

三江源国家公园原则上属中央事权，公园社区发展和基础设施建设所需资金要逐步纳入中央财政支出范围，建立以财政投入为主，社会积极参与的资金筹措保障机制。继续落实现有对牧民的各项补偿制度，结合新的社区发展要求，有效整合各项补偿，提出综合型补偿，并适当提高补偿标准。发挥开发性、政策性金融机构作用，鼓励其在业务范围内，对符合条件的三江源国家公园社区发展和基础设施建设等领域项目提供信贷支持。鼓励社会资本参与投资建设，在确保国家公园生态保护和公益属性的前提下，探索多渠道多元化的投融资模式，积极引导使用特许经营模式。

## 第四节 科技保障

由于三江源高寒缺氧的气候条件、社区分布形式及当地牧民游牧的生产方式等，均为国家公园内社区发展和基础设施建设提出了新的挑战和要求。规划实施过程中，必须充分引入新的科学技术，包括新型材料、新型设施设备、新型工程技术等，重点引入公园内垃圾、污水处理、太阳能高效利用，以及能有效应对冻土问题，降低建设成本等方面的新产品、新技术，确保规划建设成果符合新时代国家公园保护和建设的需求。

## 第五节 监督考核

青海省要加强对三江源国家公园社区发展和基础设施建设各项工作的监督检查，加强监管和监测能力建设，以加大对项目建设过程中各项生态环境保护措施的监督，切实落实监督责任，提高监管水平，加大监管力度，根据最严格的生态保护要求实行最严格的监管措施。建立健全信息公开、政务公开、项目公示等公告公示制度，自觉接受社会监督，重大事项及时向上级报告。建立以生态保护和民生改善为主要内容的考核体系，考核评价结果作为政府领导班子政绩考核、干部提拔任用和奖惩的依据。实行终生追责制。

### 附表                              工程项目投资估算表                        单位：万元

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 总投资 | 管理局 | 治多管理处 | 曲麻莱管理处 | 可可西里管理处 | 黄河源管委会 | 澜沧江源管委会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 规模 | 投资 | 规模 | 投资 | 规模 | 投资 | 规模 | 投资 | 规模 | 投资 | 规模 | 投资 |
| 一 | 社区管理 |  |  | 54722.56 |  |  |  | 10024.32 |  | 10208.09 |  | 0.00 |  | 7389.94 |  | 27100.20 |
| 1 | 生态环保宣传 | 次/年 | 10.00 | 3360.00 |  |  | 8.00 | 640.00 | 8.00 | 640.00 |  |  | 12.00 | 960.00 | 14.00 | 1120.00 |
| 2 | 转产牧民技能培训 | 人次/年 | 1.00 | 40000.00 |  |  | 938.48 | 7507.84 | 959.29 | 7674.33 |  |  | 434.62 | 3476.98 | 2667.61 | 21340.84 |
| 3 | 环保公益岗位 | 岗 | 2.16 | 1762.56 |  |  | 16.00 | 276.48 | 17.00 | 293.76 |  |  | 32.00 | 552.96 | 37.00 | 639.36 |
| 4 | 文化保护传承 | 项 | 100.00 | 9600.00 |  |  | 2.00 | 1600.00 | 2.00 | 1600.00 |  |  | 3.00 | 2400.00 | 5.00 | 4000.00 |
| 二 | 基础设施建设 |  |  | 660024.84 |  | 39292.08 |  | 127998.08 |  | 112085.36 |  | 63865.00 |  | 173488.16 |  | 143296.16 |
| 1 | 巡护道路 | 千米 | 120.00 | 360069.84 | 272.68 | 32722.08 | 577.73 | 69328.08 | 472.88 | 56745.36 |  |  | 971.07 | 116528.16 | 706.22 | 84746.16 |
| 2 | 可可西里巡护路修缮 | 千米 | 100.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 通用机场 | 个 | 50000.00 | 200000.00 |  |  | 1.00 | 50000.00 | 1.00 | 50000.00 |  |  | 1.00 | 50000.00 | 1.00 | 50000.00 |
| 4 | 变电站 | 台 | 500.00 | 4000.00 | 4.00 | 2000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 4.00 | 2000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 5 | 电网延伸 | 千米 | 50.00 | 12550.00 | 33.00 | 1650.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 218.00 | 10900.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 6 | 垃圾箱 | 个 | 0.10 | 15.00 | 100.00 | 10.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 50.00 | 5.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 7 | 垃圾收集点 | 处 | 2.00 | 10.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 5.00 | 10.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 8 | 固定式气化处理设施 | 套 | 400.00 | 9200.00 |  |  | 4.00 | 1600.00 | 4.00 | 1600.00 | 2.00 | 800.00 | 6.00 | 2400.00 | 7.00 | 2800.00 |
| 9 | 移动式气化处理设施 | 套 | 220.00 | 2420.00 |  |  | 2.00 | 220.00 | 2.00 | 440.00 |  |  | 3.00 | 660.00 | 5.00 | 1100.00 |
| 10 | 污水处理设施 | 套 | 300.00 | 6300.00 |  |  | 4.00 | 1200.00 | 4.00 | 1200.00 |  |  | 6.00 | 1800.00 | 7.00 | 2100.00 |
| 11 | 环保厕所 | 座 | 30.00 | 510.00 | 12.00 | 360.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 5.00 | 150.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 12 | 业务用房 | 平方米 | 0.70 | 10500.00 | 3000.00 | 2100.00 | 3000.00 | 2100.00 | 3000.00 | 2100.00 |  |  | 3000.00 | 2100.00 | 3000.00 | 2100.00 |
| 13 | 保护站 | 处 | 350.00 | 700.00 |  |  | 2.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 派出所 | 处 | 450.00 | 1350.00 | 1.00 | 450.00 | 1.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 450.00 |
| 15 | 格尔木服务基地 | 处 | 2400.00 | 2400.00 |  |  | 1.00 | 2400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 总投资 |  |  | 714747.40 |  | 39292.08 |  | 138022.40 |  | 122293.45 |  | 63865.00 |  | 180878.10 |  | 170396.36 |

### 附图

#### 1、索加社区控制线

#### 2、扎河社区控制线

#### 3、曲麻河社区控制线

#### 4、叶格社区控制线

#### 5、黄河社区控制线

#### 6、野牛沟社区控制线

#### 7、扎陵湖社区控制线

#### 8、昂赛社区控制线

#### 9、查旦社区控制线

#### 10、莫云社区控制线

#### 11、扎青社区控制线

#### 12、阿多社区控制线

#### 13、莫曲社区控制线

#### 14、马赛社区控制线

#### 15、措池社区控制线

#### 16、多秀社区控制线

#### 17、塘格玛社区控制线

#### 18、擦泽社区控制线

#### 19、多涌社区控制线

#### 20、年都社区控制线

#### 21、苏绕社区控制线

#### 22、吉乃社区控制线